麦盖提县交通运输局2023年度部门决算

公开说明

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

- 第一部分 部门概况

- 一、主要职能

1、贯彻落实交通运输行业法律法规、规章和政策措施并监督实施。
　　2、拟定全县公路交通运输发展规划并监督实施。会同有关部门组织编制全县综合交通运输体系规划，承担全县公路运输枢纽总体规划。会同有关部门参与拟订全县交通物流业发展战略与规划。
　　3、指导、监督全县范围内的县、乡、村公路（以下简称农村公路）以及专用公路的建设、管理和养护工作；指导农村公路路政工作。
　　4、指导全县交通运输市场和交通基础设施建设市场发展，建立完善信息、服务、信用评价考核体系。会同有关部门拟订交通运输行业价格。
　　5、指导监督全县道路运输市场。指导公路运输经济及技术管理；指导督促运管部门加强车辆维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训等工作的行业管理；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作；指导出租汽车行业管理；指导交通运输行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调全县重点物资和紧急客货运输。
　　6、指导全县交通运输行业体制改革，引导交通运输行业优化结构、协调发展；会同有关部门培育和管理交通运输市场和交通基础设施建设市场，维护全县交通运输行业的平等竞争秩序；监督本县对交通运输行业单位国有资产的管理和保值增值的监督；指导全县交通运输行业环境保护和节能减排工作。
　　7、指导全县农村公路建设市场监管；组织协调公路交通重点工程建设。
　　8、指导全县交通运输行业的精神文明建设；指导全县交通运输行业职工教育和培训工作。
　　9、贯彻执行上级有关交通运输财务、审计的方针、政策、法规以及有关制度并组织实施；执行交通运输行业财务管理制度，负责对上级交通建设项目专项资金的争取和管理；配合上级公路交通运输行业财务、审计和统计工作。
　　10、指导全县交通运输行业法制宣传、行政复议、行政应诉、行政执法和监督工作。
　　11、负责全县交通战备工作。
　　12、承办县委、县人民政府及上级主管部门交办的其他工作。

- 二、机构设置及人员情况

麦盖提县交通运输局2023年度，实有人数30人，其中：在职人员24人，离休人员0人，退休人员6人。

单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：麦盖提县城市客运车辆服务中心、麦盖提县交通运输综合行政执法大队、麦盖提县农村公路建设养护所。

- 第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计10,302.60万元，其中：本年收入合计10,289.51万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余13.09万元。

2023年度支出总计10,302.60万元，其中：本年支出合计10,302.60万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加5,372.41万元，增长108.97%，主要原因是：本年增加麦盖提县希依提墩乡农村产业发展配套道路中央财政以工代赈项目、 麦盖提县尕孜库勒乡农村产业发展配套道路中央财政以工代赈项目、麦盖提县克孜勒阿瓦提乡农村产业发展配套道路中央财政以工代赈项目、麦盖提县库木库萨尔乡农村产业发展配套道路中央财政以工代赈项目、麦盖提县库尔玛乡农村产业发展配套道路中央财政以工代赈项目、S234省道K1+493至K2+893段辅道工程项目、 麦盖提县村组道路项目、麦盖提县克孜勒阿瓦提乡农村产业发展配套道路2023年以工代赈示范工程、 麦盖提县农村产业发展配套道路项目、 麦盖提县货运停车场建设等项目，导致经费较上年增加。

- 二、收入决算情况说明

本年收入10,289.51万元，其中：财政拨款收入10,178.69万元，占98.92%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入110.82万元，占1.08%。

- 三、支出决算情况说明

本年支出10,302.60万元，其中：基本支出457.63万元，占4.44%；项目支出9,844.97万元，占95.56%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计10,191.78万元，其中：年初财政拨款结转和结余13.09万元，本年财政拨款收入10,178.69万元。财政拨款支出总计10,191.78万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出10,191.78万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加5,261.59万元，增长106.72%，主要原因是：本年增加麦盖提县希依提墩乡农村产业发展配套道路中央财政以工代赈项目、 麦盖提县尕孜库勒乡农村产业发展配套道路中央财政以工代赈项目、麦盖提县克孜勒阿瓦提乡农村产业发展配套道路中央财政以工代赈项目、麦盖提县库木库萨尔乡农村产业发展配套道路中央财政以工代赈项目、麦盖提县库尔玛乡农村产业发展配套道路中央财政以工代赈项目、S234省道K1+493至K2+893段辅道工程项目、 麦盖提县村组道路项目、麦盖提县克孜勒阿瓦提乡农村产业发展配套道路2023年以工代赈示范工程、 麦盖提县农村产业发展配套道路项目、 麦盖提县货运停车场建设等项目，导致经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数3,308.06万元，决算数10,191.78万元，预决算差异率208.09%，主要原因是：年初未安排项目预算，年中追加麦盖提县希依提墩乡农村产业发展配套道路中央财政以工代赈项目、 麦盖提县尕孜库勒乡农村产业发展配套道路中央财政以工代赈项目、麦盖提县克孜勒阿瓦提乡农村产业发展配套道路中央财政以工代赈项目、麦盖提县库木库萨尔乡农村产业发展配套道路中央财政以工代赈项目、麦盖提县库尔玛乡农村产业发展配套道路中央财政以工代赈项目、S234省道K1+493至K2+893段辅道工程项目、 麦盖提县村组道路项目、麦盖提县克孜勒阿瓦提乡农村产业发展配套道路2023年以工代赈示范工程、 麦盖提县农村产业发展配套道路等项目经费。

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出9,191.78万元，占本年支出合计的89.22%。与上年相比，增加4,274.68万元，增长86.93%，主要原因是：本年增加麦盖提县希依提墩乡农村产业发展配套道路中央财政以工代赈项目、 麦盖提县尕孜库勒乡农村产业发展配套道路中央财政以工代赈项目、麦盖提县克孜勒阿瓦提乡农村产业发展配套道路中央财政以工代赈项目、麦盖提县库木库萨尔乡农村产业发展配套道路中央财政以工代赈项目、麦盖提县库尔玛乡农村产业发展配套道路中央财政以工代赈项目、S234省道K1+493至K2+893段辅道工程项目、 麦盖提县村组道路项目、麦盖提县克孜勒阿瓦提乡农村产业发展配套道路2023年以工代赈示范工程、 麦盖提县农村产业发展配套道路项目，导致经费较上年增加。与年初预算相比,年初预算数2,308.06万元，决算数9,191.78万元，预决算差异率298.25%，主要原因是：年初未安排项目预算，年中追加希依提墩乡、尕孜库勒乡、克孜勒阿瓦提乡、库木库萨尔乡、库尔玛乡农村产业发展配套道路中央财政以工代赈项目、S234省道K1+493至K2+893段辅道工程项目、 麦盖提县村组道路项目、麦盖提县克孜勒阿瓦提乡农村产业发展配套道路2023年以工代赈示范工程、 麦盖提县农村产业发展配套道路等项目经费。

- （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出(类)47.52万元,占0.52%。

- 2.卫生健康支出(类)185.91万元,占2.02%。

- 3.农林水支出(类)6,584.35万元,占71.63%。

- 4.交通运输支出(类)2,344.66万元,占25.51%。

- 5.住房保障支出(类)29.34万元,占0.32%。

- （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为6.28万元，比上年决算减少0.05万元，下降0.79%,主要原因是:本年度补发退休人绩效较上年减少，导致经费减少。

- 2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为39.77万元，比上年决算增加3.34万元，增长9.17%,主要原因是:本年在职人员调薪，养老保险缴费增加。

- 3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为1.47万元，比上年决算减少22.39万元，下降93.84%,主要原因是:22年缴纳了原运管局机构改革转隶人员7人的单位部分职业年金，本年无此项支出。

- 4.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):支出决算数为164.80万元，比上年决算增加164.80万元，增长100.00%,主要原因是:本年增加2023年中央疫情防控补助项目，突发公共卫生事件应急处理支出增加。

- 5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为16.90万元，比上年决算减少1.46万元，下降7.95%,主要原因是:本年在职人员减少3人，行政单位医疗支出减少。

- 6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为4.21万元，比上年决算减少0.19万元，下降4.32%,主要原因是:本年在职人员减少3人，行政单位医疗支出减少。

- 7.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项):支出决算数为2,150.01万元，比上年决算增加2,150.01万元，增长100.00%,主要原因是:本年增加麦盖提县村组道路项目、麦盖提县2023年昂格特勒克乡桥梁建设以工代赈示范工程、麦盖提县克孜勒阿瓦提乡农村产业发展配套道路2023年以工代赈示范工程等项目。

- 8.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项):支出决算数为3,567.94万元，比上年决算增加2,701.54万元，增长311.81%,主要原因是:本年增加麦盖提县希依提墩乡农村产业发展配套道路中央财政以工代赈项目、麦盖提县尕孜库勒乡农村产业发展配套道路中央财政以工代赈项目、麦盖提县克孜勒阿瓦提乡农村产业发展配套道路中央财政以工代赈项目、麦盖提县库木库萨尔乡农村产业发展配套道路中央财政以工代赈项目、 麦盖提县库尔玛乡农村产业发展配套道路中央财政以工代赈项目 麦盖提县央塔克乡、库木库萨尔乡农村产业发展配套道路项目、。

- 9.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项):支出决算数为866.40万元，比上年决算增加866.40万元，增长100.00%,主要原因是:22年功能科目调整，上年度农村道路管护人员补助项目在生产发展科目中列支，本年度在其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出中列支。

- 10.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):支出决算数为359.66万元，比上年决算减少35.06万元，下降8.88%,主要原因是:本年在职人员减少3人，工资等相关人员经费减少。

- 11.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项):支出决算数为251.70万元，比上年决算减少71.25万元，下降22.06%,主要原因是:本年减少麦盖提县X595线至胡杨林场道路建设项目水土保持方案编制费、麦盖提县村组道路水土保持方案编制费、麦盖提县五一林场厂部至红枣基地、X595线至胡杨林场道路建设项目、叶尔羌河流域麦盖提段生态治理项目勘察设计费审计咨询费、麦盖提县交通内网建设等。

- 12.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):支出决算数为878.77万元，比上年决算减少979.32万元，下降52.71%,主要原因是:本年减少麦盖提县农村公路养护项目、麦盖提县库木库萨尔乡-N39旅游道路建设等项目。

- 13.交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项):支出决算数为385.48万元，比上年决算增加360.66万元，增长1,453.10%,主要原因是:本年增加 S234省道K1+493至K2+893段辅道工程、麦盖提县库木库萨尔乡现代农业产业示范园道路等项目。

- 14.交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于农村公路建设支出(项):支出决算数为469.06万元，比上年决算增加377.93万元，增长414.72%,主要原因是:本年增加2023年第二批农村公路养护项目、麦盖提县农村公路维修改造项目、 2017年第三批撤并建制村通硬化路项目。

- 15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为29.34万元，比上年决算增加0.32万元，增长1.10%,主要原因是:本年在职人员调薪，住房公积金缴费增加。

- 16.农林水支出(类)农业农村(款)农村道路建设(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少33.06万元，下降100%,主要原因是:本年减少2018年第二批村级惠民生道路建设项目、2018年第十批村级惠民生道路建设项目。

- 17.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1,205.54万元，下降100%,主要原因是:本年减少麦盖提县库木库萨尔乡-N39旅游道路建设项目、麦盖提县央塔克乡央塔克村产业道路建设项目。

- 18.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少2.00万元，下降100%,主要原因是:本年减少自然灾害普查补助经费项目。

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出457.63万元，其中：人员经费428.02万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费29.61万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出5.87万元，比上年减少1.56万元，下降21.00%，主要原因是：本年严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出5.28万元，占89.95%，比上年减少2.15万元，下降28.94%，主要原因是：本年严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费支出；公务接待费支出0.59万元，占10.05%，比上年增加0.59万元，增长100.00%，主要原因是：本年度增加上级单位工作考核接待。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费5.28万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费5.28万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险及燃油费等支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量5辆。国有资产占用情况中固定资产车辆5辆，与公务用车保有量差异原因是：与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.59万元，开支内容包括接待上级单位工作考核餐费及住宿费。单位全年安排的国内公务接待1批次，39人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数5.87万元，决算数5.87万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预决算一致无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数5.28万元，决算数5.28万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预决算一致无差异；公务接待费全年预算数0.59万元，决算数0.59万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预决算一致无差异。

- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计1,000.00万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入1,000.00万元。政府性基金预算财政拨款支出总计1,000.00万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出1,000.00万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，增加1,000.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加麦盖提县货运停车场建设项目。与年初预算相比，年初预算数1,000.00万元，决算数1,000.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预决算一致无差异。

政府性基金预算财政拨款支出1,000.00万元。

1.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项):支出决算数为1,000.00万元，比上年决算增加1,000.00万元，增长100%，主要原因是：本年增加麦盖提县货运停车场建设项目。

- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

- （一）机关运行经费支出情况

- 2023年度麦盖提县交通运输局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出29.61万元，比上年减少80.10万元，下降73.01%，主要原因是：本年减少疫情车辆接送人员运费，其他交通费较上年减少，导致机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额5,101.98万元，其中：政府采购货物支出1.92万元、政府采购工程支出5,093.04万元、政府采购服务支出7.02万元。

授予中小企业合同金额5,101.20万元，占政府采购支出总额的99.98%，其中：授予小微企业合同金额2,865.46万元，占政府采购支出总额的56.16%。

- （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值725.58万元，房屋179.52平方米，价值27.33万元。车辆5辆，价值65.65万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

- 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额0.00万元，实际执行总额0.00万元；预算绩效评价项目24个，全年预算数10,832.38万元，全年执行数10,617.77万元。预算绩效管理取得的成效：我单位为加强预算管理，规范财务行为，已制定《麦盖提县交通运输局预算绩效管理工作实施方案》，《麦盖提县交通运输局财务管理制度》等健全完整的管理制度，有效保障了我单位高效地履行工作职能，较好地促进事业发展。发现的问题及原因：一是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义，绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升，预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：一是进一步增强绩效管理理念。在管理和使用预算资金的过程中，我单位将更加突出资金使用效益，做到“花钱必问效，无效必问责”。加强与县财政绩效评价股和第三方之间的沟通，严格按照绩效评价原则，开展资金安全性、规范性的监督，确保专项资金的使用符合绩效管理要求。二是进一步加强财务素养和专业技能培训。我单位希望邀请县财政局，针对预算资金绩效管理和相关法律法规开展培训，学习预算绩效管理的法律法规、规范要求，让绩效理念深入人心、让绩效管理人员熟知政策、知行合一。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2016年麦盖提县城市道路建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | None |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 麦盖提县交通运输局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 96.43 |  |  | 96.43 |  |  | 96.43 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 96.43 |  |  | 96.43 |  |  | 96.43 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本项目总投资为96.43万元，主要用于支付2016年麦盖提县城市道路建设项目尾款，项目的实施进一步提升政府公信力。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截止绩效自评日，本项目实际支出为96.43万元，已支付2016年麦盖提县城市道路建设项目尾款，通过项目的实施进一步提升了政府公信力。通过发放调查问卷的方式走访受益对象，本次发放问卷50份，收回有效问卷50份，施工方满意度调查结果为100%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 支付工程尾款项目数 |  | >=1个 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =1个 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 尾款支付完成率 |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 化解完成时限 |  | 2023年12月 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =2023年12月 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 尾款支付及时率 |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 支付尾款金额 |  | <=96.43万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  | =96.43万元 |  | 20.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 提高政府公信力 |  | 提高 | 计划标准 |  | 新增 | 20 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 提高 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 施工方满意度 |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年克孜勒阿瓦提乡农村产业发展配套道路建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | None |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 麦盖提县交通运输局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 700.00 |  |  | 700.00 |  |  | 622.50 |  |  | 10 |  | 88.9% |  |  | 7.23分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 700.00 |  |  | 700.00 |  |  | 622.50 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023年计划总投资700元，在麦盖提县克孜勒阿瓦提乡建设道路，道路总长度为30.704公里；通过项目的实施方便群众出行，改善路网结构，又对加速向城镇化建设发展，繁荣乡镇经济，提高人民生活水平和促进当地农、商、建、贸的迅速发展的重要的作用，并且满足当地人民出行便捷。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截止绩效自评日，本项目实际支出为622.50万元，已在麦盖提县克孜勒阿瓦提乡建设道路，道路总长度达30.704公里，目前正在准备资料支付工程尾款以及其他第三方服务费；通过项目的实施方便群众出行，改了善路网结构，提高了人民生活水平和促进当地农、商、建、贸的迅速发展的重要的作用，并且满足当地人民出行便捷。通过发放调查问卷的方式走访受益对象，本次发放问卷100份，收回有效问卷100份，群众满意度调查结果为100%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 新建农村道路长度 |  | >=30.704公里 | 计划标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =30.704公里 |  | 8.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 工程验收合格率 |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 8.00 |  |  |
|  |  |  |  | 公路工程质量达标率 |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 8.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 项目结束时间 |  | 2024年6月 | 计划标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =2024年6月 |  | 5.78 | 原因：本项目跨年项目，已在麦盖提县克孜勒阿瓦提乡建设道路，道路总长度达30.704公里，目前正在准备资料支付工程尾款以及其他第三方服务费；采取措施：加快资金支付进度；确保项目正常进入使用阶段。 |  |
|  |  |  |  | 资金支付及时率 |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =88.9% |  | 5.78 | 原因：本项目跨年项目，已在麦盖提县克孜勒阿瓦提乡建设道路，道路总长度达30.704公里，目前正在准备资料支付工程尾款以及其他第三方服务费；采取措施：加快资金支付进度；确保项目正常进入使用阶段。 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 平均农村道路建设成本 |  | <=22.8万元/公里 | 预算支出标准 |  | 新增 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  | =20.27万元/公里 |  | 14.45 | 原因：本项目跨年项目，已在麦盖提县克孜勒阿瓦提乡建设道路，道路总长度达30.704公里，目前正在准备资料支付工程尾款以及其他第三方服务费；采取措施：加快资金支付进度；确保项目正常进入使用阶段。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 提升道路行车的安全性、舒适性 |  | 提升 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 达到预期指标 |  | 8.00 | 原因：本项目跨年项目，已在麦盖提县克孜勒阿瓦提乡建设道路，道路总长度达30.704公里，目前正在准备资料支付工程尾款以及其他第三方服务费；采取措施：加快资金支付进度；确保项目正常进入使用阶段。 |  |
|  |  |  |  | 乡镇通车率 |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | =88.9% |  | 8.00 | 原因：本项目跨年项目，已在麦盖提县克孜勒阿瓦提乡建设道路，道路总长度达30.704公里，目前正在准备资料支付工程尾款以及其他第三方服务费；采取措施：加快资金支付进度；确保项目正常进入使用阶段。 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 群众满意度 |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 83.24分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年农村公路养护地区配套项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | None |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 麦盖提县交通运输局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 184.00 |  |  | 184.00 |  |  | 121.23 |  |  | 10 |  | 65.9% |  |  | 1.47分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 184.00 |  |  | 184.00 |  |  | 121.23 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023年计划总投资为184万元，用于维修改造吐曼塔勒乡农村公路，维修改造长度为19.336公里，包括涵洞工程，路面工程及交通安全设施工程；通过项目的实施改善居民出行环境，提升道路行车的安全性、舒适性，可保障区域群众需用生产资料和农副产品的及时调运以免耽误农时影响生产。对熟农产品、果品外运外销起到保时保质运输，避免不必要的经济损失。可完善麦盖提县公路网络，促进麦盖提县旅游、经济社会发展。为今后群众生产致富将提供更大帮助。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截止绩效自评日，本项目实际支出为121.23万元，完成维修改造吐曼塔勒乡农村公路，维修改造长度达19.336公里，包括涵洞工程，路面工程及交通安全设施工程；通过项目的实施改善了居民出行环境，提升了道路行车的安全性、舒适性，保障了区域群众需用生产资料和农副产品的及时调运以免耽误农时影响生产。对熟农产品、果品外运外销起到保时保质运输，避免不必要的经济损失。完善了麦盖提县公路网络，促进了麦盖提县旅游、经济社会发展。为今后群众生产致富将提供更大帮助。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 公路维修改造长度 |  | >=19.336公里 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =19.336公里 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 资金使用合规率 |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =65.89% |  | 1.47 | 未完成原因:由于单位内部强调节约成本意识，减少不必要的开销，从而降低预算执行率；采取的措施：加强预算管理意识，提高单位内部内部对预算管理的重视程度。 |  |
|  |  | 时效指标 |  | 项目结束时间 |  | =2023年11月 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =2023年11月 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 项目及时完成率 |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 公路平均维修改造成本 |  | <=9.52万元/公里 | 预算支出标准 |  | 新增 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  | =6.27万元/公里 |  | 2.93 | 未完成原因:由于单位内部强调节约成本意识，减少不必要的开销，从而降低预算执行率；采取的措施：加强预算管理意识，提高单位内部内部对预算管理的重视程度。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 提升道路行车的安全性 |  | 提升 | 计划标准 |  | 新增 | 15 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 提升 |  | 15.00 |  |  |
|  |  |  |  | 公路综合利用率 |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 15 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 15.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 65.87分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年麦盖提县农村公路养护项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | None |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 麦盖提县交通运输局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 219.00 |  |  | 219.00 |  |  | 198.03 |  |  | 10 |  | 90.4% |  |  | 7.61分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 219.00 |  |  | 219.00 |  |  | 198.03 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据《关于拨付2023年成品油税费改革转移支付资金用于农村公路养护的通知》(麦财建【2023】1号）文件下达中央直达资金为219万元，主要用于在克孜勒阿瓦提乡、库木库萨尔乡境内9.09公里农村公路进行大中修。项目的实施改善居民出行环境，提升道路行车的安全性、舒适性，促进麦盖提县旅游经济和乡村振兴发展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截止绩效自评日，本项目实际支出为198.03万元，已在克孜勒阿瓦提乡、库木库萨尔乡境内完成9.09公里农村公路大中修。通过项目的实施改善了居民出行环境，提升了道路行车的安全性、舒适性，促进了麦盖提县旅游经济和乡村振兴发展。通过发放调查问卷的方式走访受益对象，本次发放问卷100份，收回有效问卷100份，群众满意度调查结果为100%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 农村公路大中修里程 |  | >=9.09公里 | 计划标准 |  | 新增 | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =9.09公里 |  | 7.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 公路工程质量达标率 |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 7.00 |  |  |
|  |  |  |  | 工程验收合格率 |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 7 |  | 直接赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 7.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 项目计划开工时间 |  | 2023年5月 | 计划标准 |  | 新增 | 7 |  | 直接赋分 | 工作资料 |  | =2023年5月 |  | 7.00 |  |  |
|  |  |  |  | 项目计划完工时间 |  | 2023年7月 | 计划标准 |  | 新增 | 6 |  | 直接赋分 | 工作资料 |  | =2023年7月 |  | 6.00 |  |  |
|  |  |  |  | 资金支付及时率 |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 6 |  | 直接赋分 | 工作资料 |  | =90.42% |  | 0.00 | 未完成原因:由于单位内部强调节约成本意识，减少不必要的开销，从而降低预算执行率；采取的措施：加强预算管理意识，提高单位内部内部对预算管理的重视程度。 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 公路建设成本 |  | <=24.09元/公里 | 预算支出标准 |  | 新增 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  | =21.79元/公里 |  | 15.23 | 未完成原因:由于单位内部强调节约成本意识，减少不必要的开销，从而降低预算执行率；采取的措施：加强预算管理意识，提高单位内部内部对预算管理的重视程度。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 提升道路行车的安全性、舒适性 |  | 提升 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 提升 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 乡镇通车率 |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 群众满意度 |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 86.84分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年麦盖提县农村道路水土保持补偿项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | None |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 麦盖提县交通运输局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 142.87 |  |  | 142.87 |  |  | 142.87 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 142.87 |  |  | 142.87 |  |  | 142.87 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023年计划总投资为142.87万元，用于支付13个以工代赈项目水土保持费，通过项目的实施改善生态环境，促进水土流失预防和治理，促进社会公正公义。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截止绩效自评日，本项目实际支出为142.87万元，已支付13个以工代赈项目水土保持费；通过项目的实施改善了生态环境，促进了水土流失预防和治理，促进了社会公正公义。通过发放调查问卷的方式走访受益对象，本次发放问卷50份，收回有效问卷50份，补偿对象满意度调查结果为100%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 缴纳水土保持费项目个数 |  | >=13个 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =13个 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 补偿覆盖率 |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 水土保持补偿费发放时限 |  | 2023年10月 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =2023年10月 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 资金支付及时率 |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 单个项目水土保持费 |  | <=10.99万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  | =10.99万元 |  | 20.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 促进水土流失预防和治理 |  | 促进 | 计划标准 |  | 新增 | 20 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 促进 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 补偿对象满意度 |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 麦盖提县克孜勒阿瓦提乡农村产业发展配套道路中央财政以工代赈项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | None |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 麦盖提县交通运输局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 383.02 |  |  | 383.02 |  |  | 383.02 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 383.02 |  |  | 383.02 |  |  | 383.02 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本项目总投资为383.02万元，主要用于建设砂砾石生产道路17.966公里。项目的实施可扩大当地文化教育和医疗卫生覆盖范围，改善交通不便地区人民群众生活质量，为方便其就医、子女入学提供必要的交通基础设施，预计可带动当地务工群众110人参与就业，带动增加当地务工群众全年总收入预计不低于84万元，其中受益易地搬迁脱贫群众务工人口10人，带动增加易地搬迁脱贫群众务工人口全年总收入预计不低于7.45万元，受益易地搬迁脱贫群众务工人口满意度可达100%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截止绩效自评日，本项目实际支出为383.02万元，已建设砂砾石生产道路17.966公里，2023年5月22由麦盖提县交通运输局、麦盖提县乡村振兴局、麦盖提县发展和改革委员会、麦盖提县财政局、新疆路通达路桥工程监理有限公司、喀什新星路桥建设有限公司等单位对本项目进行联合验收。通过项目的实施扩大了当地文化教育和医疗卫生覆盖范围，改善了交通不便地区人民群众生活质量，为方便其就医、子女入学提供必要的交通基础设施，带动当地务工群众达到110人，带动增加当地务工群众全年总收入共达到84万元，其中受益易地搬迁脱贫群众务工人口10人，带动增加易地搬迁脱贫群众务工人口全年总收入达到7.45万元；通过发放调查问卷的方式走访受益对象，本次发放问卷100份，收回有效问卷100份，受益易地搬迁脱贫群众务工人口满意度调查结果均为100%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | ★乡村道路建设长度（≥**公里） |  | >=17.966公里 | 计划标准 |  | 新增 | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 17.966公里 |  | 7.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | ★工程验收合格率（**%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 8.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 项目计划开工时间 |  | 44986 | 计划标准 |  | 新增 | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 44986 |  | 7.00 |  |  |
|  |  |  |  | 项目计划完工时间 |  | 45047 | 计划标准 |  | 新增 | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 45047 |  | 7.00 |  |  |
|  |  |  |  | ★工程完成及时率（**%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 7.00 |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 工程建设费用（≤**万元) |  | <=360.14万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 360.14万元 |  | 7.00 |  |  |
|  |  |  |  | 第三方服务费（≤**万元) |  | <=22.88万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  | 22.88万元 |  | 7.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  | ★带动增加当地务工群众人口全年总收入（≥**万元） |  | >=84万元 | 计划标准 |  | 新增 | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 84万元 |  | 6.00 |  |  |
|  |  |  |  | ★★★带动增加易地搬迁脱贫群众务工人口全年总收入（≥**万元） |  | >=7.45万元 | 计划标准 |  | 新增 | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 7.45万元 |  | 6.00 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | 带动当地务工群众务工人数（≥**人） |  | >=110人 | 计划标准 |  | 新增 | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 110人 |  | 6.00 |  |  |
|  |  |  |  | ★★★受益易地搬迁脱贫群众务工人口数（≥**人） |  | >=8人 | 计划标准 |  | 新增 | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 8人 |  | 6.00 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 乡村道路设计使用年限（≥**年） |  | >=8年 | 计划标准 |  | 新增 | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 8年 |  | 6.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | ★受益易地搬迁脱贫群众务工人口满意度（**%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 麦盖提县农村产业发展配套道路建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | None |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 麦盖提县交通运输局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 965.53 |  |  | 965.53 |  |  | 965.53 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 965.53 |  |  | 965.53 |  |  | 965.53 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本项目总投资为965.53万元，主要用于在我县4个乡1个镇境内新建产业道路（砂砾路）43.253公里，包含路基工程、路面工程、涵洞工程及平面交叉工程及交通安全设施工程。项目的建设，促进了项目区产业发展，改善了路网结构，加快了乡村振兴建设，带动经济发展，预计受益巩固脱贫人口不低于1361人，受益巩固脱贫人口满意度可达100%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截止绩效自评日，本项目已完新建产业道路（砂砾路）43.253公里，涉及乡镇数量为4个乡1个镇，工程内容包含路基工程、路面工程、涵洞工程及平面交叉工程及交通安全设施工程；通过项目的实施促进了项目区产业发展，改善了路网结构，加快了乡村振兴建设，带动经济发展，受益巩固脱贫人口达到1373人；通过发放调查问卷的方式走访受益对象，本次发放问卷100份，收回有效问卷100份，受益巩固脱贫人口调查结果均为100%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | ★★★巩固脱贫村新建道路里程（≥**公里） |  | >=43.253公里 | 计划标准 |  | 新增 | 9 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 43.253公里 |  | 9.00 |  |  |
|  |  |  |  | 涉及乡镇数量（≥**个） |  | >=5个 | 计划标准 |  | 新增 | 9 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 5个 |  | 9.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | ★★★项目（工程）验收合格率 |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 8.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 项目计划开工时间 |  | 45170 | 计划标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 45170 |  | 8.00 |  |  |
|  |  |  |  | 项目计划完工时间 |  | 45231 | 计划标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 45231 |  | 8.00 |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | ★道路补助标准（**万元/公里） |  | =22.32万元/公里 | 预算支出标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =22.32万元/公里 |  | 8.00 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | 受益巩固脱贫人口数（≥**人） |  | >=1361人 | 计划标准 |  | 新增 | 15 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 1361人 |  | 15.00 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 工程设计使用年限（≥**年） |  | >=8年 | 计划标准 |  | 新增 | 15 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 8年 |  | 15.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | ★受益易地搬迁脱贫群众务工人口满意度（**%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 农村道路管护人员补助项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | None |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 麦盖提县交通运输局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 866.40 |  |  | 866.40 |  |  | 866.40 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 866.40 |  |  | 866.40 |  |  | 866.40 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本项目总投资为866.4万元，主要用于对我县8个乡1个镇（林场）境内约2036公里农村道路进行养管，保障道路完好、安全、畅通。项目的实施将有效解决140余个行政村共722名低收入群体（脱贫不稳定户、突发严重困难户、边缘易致贫户）的就业问题，进一步带动受益护路员全年收入不低于1.2万元，有效加快全县环境整治和村容村貌整治、巩固并提升全县乡村振兴工程事业、促进全县经济发展，提高三类户家庭收入和生活水平，农村道路管护人员满意度预计可达100%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截止绩效自评日，已完成我县8个乡1个镇（林场）境内约2036公里农村道路养管。项目的实施巩固并提升了全县乡村振兴工程事业、促进了全县经济发展，提高了三类户家庭收入和生活水平，通过发放调查问卷的方式走访受益对象，本次发放问卷100份，收回有效问卷100份，农村道路管护人员满意度调查结果均为100%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 |  |  |  | 涉及农村公路（≥**公里） |  | >=2036公里 | 计划标准 |  | 新增 | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 2036公里 |  | 6.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 道路养护合格率（**%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 8.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 项目开始时间 |  | 44927 | 计划标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 44927 |  | 8.00 |  |  |
|  |  |  |  | 项目完成时间 |  | 45261 | 计划标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 45261 |  | 8.00 |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 农村道路管护人员每月补助标准（**元/人） |  | =1000元/人 | 预算支出标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 1000元/人 |  | 8.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  | 农村道路管护员年均增收（≥**万元） |  | >=1.2万元 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 1.2万元 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | 提高广大人民群众的爱路护路的意识 |  | 明显提高 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 明显提高 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 持续养护年限(≥**年） |  | >=3年 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 3年 |  | 10.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | 农村道路管护人员满意度（**%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 麦盖提县吐曼塔勒乡农村产业发展配套道路项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | None |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 麦盖提县交通运输局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 375.50 |  |  | 375.50 |  |  | 375.50 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 375.50 |  |  | 375.50 |  |  | 375.50 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本项目总投资为375.5万元，主要用于建设砂砾石产业发展配套道路16公里。项目的实施可保障区域群众需用生产资料和畜牧产品的及时调运以免耽误农时影响生产，对熟农产品、畜牧产品外运外销起到保时保质运输，避免不必要的经济损失，可扩大当地文化教育和医疗卫生覆盖范围，改善交通不便地区人民群众生活质量，为方便其就医、子女入学提供必要的交通基础设施，预计受益巩固脱贫人口不低于88人，受益巩固脱贫人口满意度可达100%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截止绩效自评日，已完成建设16公里砂砾石产业发展配套道路。项目的实施保障了区域群众需用生产资料和畜牧产品的及时调运以免耽误农时影响生产，对熟农产品、畜牧产品外运外销起到保时保质运输，避免了不必要的经济损失，扩大了当地文化教育和医疗卫生覆盖范围，改善了交通不便地区人民群众生活质量，受益巩固脱贫人口均达88人，受益巩固脱贫人口满意度均达100%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | ★★★巩固脱贫村新建道路里程（≥**公里） |  | >=16公里 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 16公里 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | ★★★项目（工程）验收合格率 |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 项目计划开工时间 |  | 45108 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 45108 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 项目计划完工时间 |  | 45200 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 45200 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | ★道路补助标准（**万元/公里） |  | =23.47万元/公里 | 预算支出标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =23.47万元/公里 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | 受益巩固脱贫人口数（≥**人） |  | >=88人 | 计划标准 |  | 新增 | 15 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 88人 |  | 15.00 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 乡村道路设计使用年限（≥**年） |  | >=8年 | 计划标准 |  | 新增 | 15 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 8年 |  | 15.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | ★受益易地搬迁脱贫群众务工人口满意度（**%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 喀什地区麦盖提县货运停车场建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | None |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 麦盖提县交通运输局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 1,000.00 |  |  | 1,000.00 |  |  | 1,000.00 |  |  | 10 |  | 100.00% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1,000.00 |  |  | 1,000.00 |  |  | 1,000.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本项目2023年计划总投资为1000万元，主要用新建停车场面积63.9亩，新建停车位280个，项目的实施有效改善停车拥堵问题。极大的缓解麦盖提县来往货车停车位不足的停车需求，对来往货车进行统一停放、统一管理解决县城停车难的问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截止绩效自评日，本项目实际支出1000万元，已完成新建停车场面积63.9亩，新建停车位280个，项目的实施有效改善了停车拥堵问题。极大的缓解了麦盖提县来往货车停车位不足的停车需求，对来往货车进行统一停放、统一管理解决县城停车难的问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 停车场占地面积（亩） |  | >=63.9亩 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 63.9亩 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 停车场配套建筑数量（个） |  | >=280个 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 280个 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 债券资金规范使用合规率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 资金支付及时率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 总建设成本（万元） |  | <=1000万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 1000万元 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 经济效益指标 |  | 本年度项目应缴收益（万元） |  | <=1.064万元 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 1.064万元 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | 改善停车拥堵问题 |  | 有效改善 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 有效改善 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  | 促进生态环境良性发展 |  | 逐年改善 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 逐年改善 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 停车场地使用年限（年） |  | >=30年 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 30年 |  | 10.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | 受益群体满意度（%) |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 麦盖提县央塔克乡、库木库萨尔乡农村产业发展配套道路项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | None |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 麦盖提县交通运输局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 333.90 |  |  | 333.90 |  |  | 333.90 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 333.90 |  |  | 333.90 |  |  | 333.90 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本项目总投资为333.90万元，主要用于在麦盖提县央塔克乡、库木库萨尔乡建设砂砾石产业发展配套道路11.78公里。项目的实施可保障区域群众需用生产资料和畜牧产品的及时调运以免耽误农时影响生产，对熟农产品、畜牧产品外运外销起到保时保质运输，避免不必要的经济损失，可扩大当地文化教育和医疗卫生覆盖范围，改善交通不便地区人民群众生活质量，为方便其就医、子女入学提供必要的交通基础设施，预计受益巩固脱贫人口不低于98人，受益巩固脱贫人口满意度可达100%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截止绩效自评日，本项目实际支出为333.90万元，在麦盖提县央塔克乡、库木库萨尔乡完成建设砂砾石产业发展配套道路，道路里程为11.78公里。通过项目的实施保障了区域群众需用生产资料和畜牧产品的及时调运以免耽误农时影响生产，对熟农产品、畜牧产品外运外销起到保时保质运输，避免不必要的经济损失，扩大了当地文化教育和医疗卫生覆盖范围，改善了交通不便地区人民群众生活质量，为方便其就医、子女入学提供了必要的交通基础设施，受益巩固脱贫人口达到98人；通过发放调查问卷的方式走访受益对象，本次发放问卷100份，收回有效问卷100份，受益巩固脱贫人口满意度调查结果均为100%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | ★★★巩固脱贫村新建道路里程（≥**公里） |  | >=11.78公里 | 计划标准 |  | 新增 | 9 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 11.78公里 |  | 9.00 |  |  |
|  |  |  |  | 涉及乡数量（≥**个） |  | >=2个 | 计划标准 |  | 新增 | 9 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 2个 |  | 9.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | ★工程验收合格率（**%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 8.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 项目计划开工时间 |  | 45108 | 计划标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 45108 |  | 8.00 |  |  |
|  |  |  |  | 项目计划完工时间 |  | 45200 | 计划标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 45200 |  | 8.00 |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | ★道路补助标准（**万元/公里） |  | =28.345万元/公里 | 预算支出标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =28.345万元/公里 |  | 8.00 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | 受益巩固脱贫人口数（≥**人） |  | >=98人 | 计划标准 |  | 新增 | 15 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 98人 |  | 15.00 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 乡村道路设计使用年限（≥**年） |  | >=8年 | 计划标准 |  | 新增 | 15 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 8年 |  | 15.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | ★受益易地搬迁脱贫群众务工人口满意度（**%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 麦盖提县尕孜库勒乡农村产业发展配套道路中央财政以工代赈项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | None |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 麦盖提县交通运输局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 416.54 |  |  | 416.54 |  |  | 416.54 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 416.54 |  |  | 416.54 |  |  | 416.54 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本项目总投资为416.54万元，主要用于建设砂砾石生产道路18.945公里。项目的实施可扩大当地文化教育和医疗卫生覆盖范围，改善交通不便地区人民群众生活质量，为方便其就医、子女入学提供必要的交通基础设施，预计可带动当地务工群众110人参与就业，带动增加当地务工群众全年总收入预计不低于82万元，其中受益易地搬迁脱贫群众务工人口8人，带动增加易地搬迁脱贫群众务工人口全年总收入预计不低于10万元，受益易地搬迁脱贫群众务工人口满意度可达100%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截止绩效自评日，本项目实际支出为416.54万元，已建设砂砾石生产道路18.945公里，2023年7月10日由麦盖提县农村公路建设养护所、设计单位（新疆八方达交通勘察设计研究院有限责任公司麦盖提县分公司）、麦盖提县发展和改革委员会、监理单位（新疆国利建设工程咨询有限公司）、施工单位（新疆祥顺建设工程有限公司）、麦盖提县乡村振兴局、麦盖提县财政局组成本项目验收工作组，对本项目进行联合验收。通过项目的实施扩大了当地文化教育和医疗卫生覆盖范围，改善了交通不便地区人民群众生活质量，为方便其就医、子女入学提供必要的交通基础设施，带动当地务工群众达到110人，带动增加当地务工群众全年总收入达到82万元，其中受益易地搬迁脱贫群众务工人口8人，带动增加易地搬迁脱贫群众务工人口全年总收入达到10万元；通过发放调查问卷的方式走访受益对象，本次发放问卷100份，收回有效问卷100份，受益易地搬迁脱贫群众务工人口满意度调查结果均为100%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | ★乡村道路建设长度（≥**公里） |  | >=18.945公里 | 计划标准 |  | 新增 | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 18.945公里 |  | 7.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | ★工程验收合格率（**%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 8.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 项目计划开工时间 |  | 44986 | 计划标准 |  | 新增 | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 44986 |  | 7.00 |  |  |
|  |  |  |  | 项目计划完工时间 |  | 45047 | 计划标准 |  | 新增 | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 45047 |  | 7.00 |  |  |
|  |  |  |  | ★工程完成及时率（**%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 7.00 |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 工程建设费用（≤**万元) |  | <=393.07万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 393.07万元 |  | 7.00 |  |  |
|  |  |  |  | 第三方服务费（≤**万元) |  | <=23.47万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  | 23.47万元 |  | 7.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  | ★带动增加当地务工群众人口全年总收入（≥**万元） |  | >=82万元 | 计划标准 |  | 新增 | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 82万元 |  | 6.00 |  |  |
|  |  |  |  | ★★★带动增加易地搬迁脱贫群众务工人口全年总收入（≥**万元） |  | >=10万元 | 计划标准 |  | 新增 | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 10万元 |  | 6.00 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | 带动当地务工群众务工人数（≥**人） |  | >=110人 | 计划标准 |  | 新增 | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 110人 |  | 6.00 |  |  |
|  |  |  |  | ★★★受益易地搬迁脱贫群众务工人口数（≥**人） |  | >=8人 | 计划标准 |  | 新增 | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 8人 |  | 6.00 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 乡村道路设计使用年限（≥**年） |  | >=8年 | 计划标准 |  | 新增 | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 8年 |  | 6.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | ★受益易地搬迁脱贫群众务工人口满意度（**%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 麦盖提县希依提墩乡农村产业发展配套道路中央财政以工代赈项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | None |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 麦盖提县交通运输局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 379.93 |  |  | 379.93 |  |  | 379.93 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 379.93 |  |  | 379.93 |  |  | 379.93 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本项目总投资为379.93万元，主要用于建设砂砾石生产道路18.941公里。项目的实施可扩大当地文化教育和医疗卫生覆盖范围，改善交通不便地区人民群众生活质量，为方便其就医、子女入学提供必要的交通基础设施，预计可带动当地务工群众110人参与就业，带动增加当地务工群众全年总收入预计不低于84万元，其中受益易地搬迁脱贫群众务工人口10人，带动增加易地搬迁脱贫群众务工人口全年总收入预计不低于6.19万元，受益易地搬迁脱贫群众务工人口满意度可达100%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截止绩效自评日，本项目实际支出为379.93万元，已建设砂砾石生产道路18.941公里，2023年5月22由麦盖提县交通运输局、麦盖提县乡村振兴局、麦盖提县发展和改革委员会、麦盖提县财政局、新疆路通达路桥工程监理有限公司、新疆北晶建设工程有限公司等单位对本项目进行联合验收。通过项目的实施扩大了当地文化教育和医疗卫生覆盖范围，改善了交通不便地区人民群众生活质量，为方便其就医、子女入学提供必要的交通基础设施，带动当地务工群众达到110人，带动增加当地务工群众全年总收入共达到84万元，其中受益易地搬迁脱贫群众务工人口10人，带动增加易地搬迁脱贫群众务工人口全年总收入达到6.19万元；通过发放调查问卷的方式走访受益对象，本次发放问卷100份，收回有效问卷100份，受益易地搬迁脱贫群众务工人口满意度调查结果均为100%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | ★乡村道路建设长度（≥**公里） |  | >=18.941公里 | 计划标准 |  | 新增 | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 18.941公里 |  | 7.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | ★工程验收合格率（**%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 8.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 项目计划开工时间 |  | 44986 | 计划标准 |  | 新增 | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 44986 |  | 7.00 |  |  |
|  |  |  |  | 项目计划完工时间 |  | 45047 | 计划标准 |  | 新增 | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 45047 |  | 7.00 |  |  |
|  |  |  |  | ★工程完成及时率（**%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 7.00 |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 工程建设费用（≤**万元) |  | <=356.53万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 356.53万元 |  | 7.00 |  |  |
|  |  |  |  | 第三方服务费（≤**万元) |  | <=23.4万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  | 23.4万元 |  | 7.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  | ★带动增加当地务工群众人口全年总收入（≥**万元） |  | >=84万元 | 计划标准 |  | 新增 | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 84万元 |  | 6.00 |  |  |
|  |  |  |  | ★★★带动增加易地搬迁脱贫群众务工人口全年总收入（≥**万元） |  | >=6.19万元 | 计划标准 |  | 新增 | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 6.19万元 |  | 6.00 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | 带动当地务工群众务工人数（≥**人） |  | >=110人 | 计划标准 |  | 新增 | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 110人 |  | 6.00 |  |  |
|  |  |  |  | ★★★受益易地搬迁脱贫群众务工人口数（≥**人） |  | >=10人 | 计划标准 |  | 新增 | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 10人 |  | 6.00 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 乡村道路设计使用年限（≥**年） |  | >=8年 | 计划标准 |  | 新增 | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 8年 |  | 6.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | ★受益易地搬迁脱贫群众务工人口满意度（**%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 麦盖提县库尔玛乡农村产业发展配套道路中央财政以工代赈项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | None |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 麦盖提县交通运输局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 357.88 |  |  | 357.88 |  |  | 357.88 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 357.88 |  |  | 357.88 |  |  | 357.88 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本项目总投资为357.88万元，主要用于建设砂砾石生产道路14.113公里。项目的实施可扩大当地文化教育和医疗卫生覆盖范围，改善交通不便地区人民群众生活质量，为方便其就医、子女入学提供必要的交通基础设施，预计可带动当地务工群众95人参与就业，带动增加当地务工群众全年总收入预计不低于77万元，其中受益易地搬迁脱贫群众务工人口6人，带动增加易地搬迁脱贫群众务工人口全年总收入预计不低于7万元，受益易地搬迁脱贫群众务工人口满意度可达100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截止绩效自评日，本项目实际支出为357.88万元，已建设砂砾石生产道路14.113公里，2023年5月22由麦盖提县交通运输局、麦盖提县乡村振兴局、麦盖提县发展和改革委员会、麦盖提县财政局、新疆路通达路桥工程监理有限公司、喀什噶尔河水利建筑工程有限公司等单位对本项目进行联合验收。通过项目的实施扩大了当地文化教育和医疗卫生覆盖范围，改善了交通不便地区人民群众生活质量，为方便其就医、子女入学提供必要的交通基础设施，带动当地务工群众达到95人，带动增加当地务工群众全年总收入共达到77万元，其中受益易地搬迁脱贫群众务工人口6人，带动增加易地搬迁脱贫群众务工人口全年总收入达到7万元；通过发放调查问卷的方式走访受益对象，本次发放问卷100份，收回有效问卷100份，受益易地搬迁脱贫群众务工人口满意度调查结果均为100%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | ★乡村道路建设长度（≥**公里） |  | >=14.113公里 | 计划标准 |  | 新增 | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 14.113公里 |  | 7.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | ★工程验收合格率（**%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 8.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 项目计划开工时间 |  | 44986 | 计划标准 |  | 新增 | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 44986 |  | 7.00 |  |  |
|  |  |  |  | 项目计划完工时间 |  | 45047 | 计划标准 |  | 新增 | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 45047 |  | 7.00 |  |  |
|  |  |  |  | ★工程完成及时率（**%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 7.00 |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 工程建设费用（≤**万元) |  | <=337.17万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 337.17万元 |  | 7.00 |  |  |
|  |  |  |  | 第三方服务费（≤**万元) |  | <=20.71万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  | 20.71万元 |  | 7.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  | ★带动增加当地务工群众人口全年总收入（≥**万元） |  | >=77万元 | 计划标准 |  | 新增 | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 77万元 |  | 6.00 |  |  |
|  |  |  |  | ★★★带动增加易地搬迁脱贫群众务工人口全年总收入（≥**万元） |  | >=7万元 | 计划标准 |  | 新增 | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 7万元 |  | 6.00 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | 带动当地务工群众务工人数（≥**人） |  | >=95人 | 计划标准 |  | 新增 | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 95人 |  | 6.00 |  |  |
|  |  |  |  | ★★★受益易地搬迁脱贫群众务工人口数（≥**人） |  | >=6人 | 计划标准 |  | 新增 | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 6人 |  | 6.00 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 乡村道路设计使用年限（≥**年） |  | >=8年 | 计划标准 |  | 新增 | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 8年 |  | 6.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | ★受益易地搬迁脱贫群众务工人口满意度（**%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 麦盖提县库木库萨尔乡农村产业发展配套道路中央财政以工代赈项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | None |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 麦盖提县交通运输局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 355.64 |  |  | 355.64 |  |  | 355.64 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 355.64 |  |  | 355.64 |  |  | 355.64 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本项目总投资为355.64万元，主要用于建设砂砾石生产道路16.739公里。项目的实施可扩大当地文化教育和医疗卫生覆盖范围，改善交通不便地区人民群众生活质量，为方便其就医、子女入学提供必要的交通基础设施，预计可带动当地务工群众98人参与就业，带动增加当地务工群众全年总收入预计不低于77万元，其中受益易地搬迁脱贫群众务工人口8人，带动增加易地搬迁脱贫群众务工人口全年总收入预计不低于9万元，受益易地搬迁脱贫群众务工人口满意度可达100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截止绩效自评日，本项目实际支出为355.64万元，已建设砂砾石生产道路16.739公里，2023年5月22由麦盖提县交通运输局、麦盖提县乡村振兴局、麦盖提县发展和改革委员会、麦盖提县财政局、新疆路通达路桥工程监理有限公司、新疆兴亚工程建设有限公司等单位对本项目进行联合验收。通过项目的实施扩大了当地文化教育和医疗卫生覆盖范围，改善了交通不便地区人民群众生活质量，为方便其就医、子女入学提供必要的交通基础设施，带动当地务工群众达到98人，带动增加当地务工群众全年总收入共达到77万元，其中受益易地搬迁脱贫群众务工人口8人，带动增加易地搬迁脱贫群众务工人口全年总收入达到9万元；通过发放调查问卷的方式走访受益对象，本次发放问卷100份，收回有效问卷100份，受益易地搬迁脱贫群众务工人口满意度调查结果均为100%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | ★乡村道路建设长度（≥**公里） |  | >=16.739公里 | 计划标准 |  | 新增 | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 16.739公里 |  | 7.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | ★工程验收合格率（**%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 8.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 项目计划开工时间 |  | 44986 | 计划标准 |  | 新增 | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 44986 |  | 7.00 |  |  |
|  |  |  |  | 项目计划完工时间 |  | 45047 | 计划标准 |  | 新增 | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 45047 |  | 7.00 |  |  |
|  |  |  |  | ★工程完成及时率（**%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 7.00 |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 工程建设费用（≤**万元) |  | <=333.64万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 333.64万元 |  | 7.00 |  |  |
|  |  |  |  | 第三方服务费（≤**万元) |  | <=22万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  | 22万元 |  | 7.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  | ★带动增加当地务工群众人口全年总收入（≥**万元） |  | >=77万元 | 计划标准 |  | 新增 | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 77万元 |  | 6.00 |  |  |
|  |  |  |  | ★★★带动增加易地搬迁脱贫群众务工人口全年总收入（≥**万元） |  | >=9万元 | 计划标准 |  | 新增 | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 9万元 |  | 6.00 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | 带动当地务工群众务工人数（≥**人） |  | >=98人 | 计划标准 |  | 新增 | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 98人 |  | 6.00 |  |  |
|  |  |  |  | ★★★受益易地搬迁脱贫群众务工人口数（≥**人） |  | >=8人 | 计划标准 |  | 新增 | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 8人 |  | 6.00 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 乡村道路设计使用年限（≥**年） |  | >=8年 | 计划标准 |  | 新增 | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 8年 |  | 6.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | ★受益易地搬迁脱贫群众务工人口满意度（**%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 麦盖提县2023年昂格特勒克乡桥梁建设以工代赈示范工程项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | None |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 麦盖提县交通运输局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 320.00 |  |  | 320.00 |  |  | 290.96 |  |  | 10 |  | 90.9% |  |  | 7.73分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 320.00 |  |  | 320.00 |  |  | 290.96 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023年计划总投资为320万元，用于改建中型桥梁54个延米，及相关附属设施建设；通过项目的实施有效保障区域群众需用生产资料和农副产品的及时调运以免耽误农时影响生产。对期熟农产品、果品外运外销起到保时保质运输，避免不必要的经济损失。桥修好，道路通达后可减轻群众劳动强度，处理供需矛盾，解决行路运输难等问题，为今后群众生产致富将提供更大帮助。切实改变项目区群众出行难，明显改善项目区的交通运输状况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截止绩效自评日，本项目实际支出为290.96万元，已改建中型桥梁54个延米，及相关附属设施建设，目前正在准备资料支付工程尾款以及第三方服务费；通过项目的实施有效保障了区域群众需用生产资料和农副产品的及时调运以免耽误农时影响生产。对期熟农产品、果品外运外销起到保时保质运输，避免了不必要的经济损失。道路通达后减轻了群众劳动强度，处理供需矛盾，解决了行路运输难等问题，改变了项目区群众出行难，改善了项目区的交通运输状况。通过发放调查问卷的方式走访受益对象，本次发放问卷100份，收回有效问卷100份，群众满意度调查结果为100%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 改建中型桥梁延米数 |  | >=54个 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =54个 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 桥梁改造座数 |  | >=1座 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =1座 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 资金使用合规率 |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =90% |  | 7.50 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 桥梁改造完成及时性 |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 改建中型桥梁平均延米成本 |  | <=5.93万元/个 | 预算支出标准 |  | 新增 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  | =5.39万元/个 |  | 15.45 | 原因：本项目跨年项目，目前正在准备资料支付工程尾款以及第三方服务费；加快资金支付进度，确保及时进入使用阶段。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 改善项目区的交通运输状况 |  | 改善 | 计划标准 |  | 新增 | 20 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 改善 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 群众满意度 |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 90.68分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 麦盖提县S234辅道工程项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | None |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 麦盖提县交通运输局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 279.48 |  |  | 279.48 |  |  | 255.15 |  |  | 10 |  | 91.3% |  |  | 7.82分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 279.48 |  |  | 279.48 |  |  | 255.15 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023年计划总投资为279.48万元，用于建设辅道及附属设施，建设辅道长度为1.5185公里；通过项目的实施完善了城市道路网格局，优化了路网结构，提高整个路网的通行能力，改善了区域间的交通便利性。交通区位的改善确定了区域经济增长潜力的变化，经济增长潜力最终诱使经济增长。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截止绩效自评日，本项目实际支出为255.15万元，已完成建设辅道及附属设施，建设辅道长度达1.5185公里；通过项目的实施完善了城市道路网格局，优化了路网结构，提高了整个路网的通行能力，改善了区域间的交通便利性。交通区位的改善确定了区域经济增长潜力的变化，经济增长潜力最终诱使经济增长。通过发放调查问卷的方式走访受益对象，本次发放问卷100份，收回有效问卷100份，群众满意度调查结果为100%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 建设辅道长度 |  | >=1.5185公里 | 计划标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =1.5185公里 |  | 8.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 工程验收合格率 |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 8.00 |  |  |
|  |  |  |  | 公路工程质量达标率 |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 8.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 项目结束时间 |  | 2023年10月 | 计划标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =2023年10月 |  | 8.00 |  |  |
|  |  |  |  | 资金支付及时率 |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =91.29% |  | 6.26 | 未完成原因:由于单位内部强调节约成本意识，减少不必要的开销，从而降低预算执行率；采取的措施：加强预算管理意识，提高单位内部内部对预算管理的重视程度。 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 平均辅道建设成本 |  | <=184.05万元/公里 | 计划标准 |  | 新增 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | =168.03万元/公里 |  | 15.65 | 未完成原因:由于单位内部强调节约成本意识，减少不必要的开销，从而降低预算执行率；采取的措施：加强预算管理意识，提高单位内部内部对预算管理的重视程度。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 提升道路行车的安全性、舒适性 |  | 提升 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 提升 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 道路综合利用率 |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 群众满意度 |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 91.73分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 麦盖提县农村公路维修改造工程项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | None |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 麦盖提县交通运输局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 120.73 |  |  | 120.73 |  |  | 120.73 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 120.73 |  |  | 120.73 |  |  | 120.73 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023年计划总投资为120.73万元，用于维修改造农村公路60.651公里，支付工程量30%预付款。通过项目的实施为维修改造工程的顺利开展打下了基础。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截止绩效自评日，本项目实际支出为120.73万元，已支付麦盖提县农村公路维修改造工程项目30%预付款。通过项目的实施为维修改造工程的顺利开展打下了基础。通过发放调查问卷的方式走访受益对象，本次发放问卷100份，收回有效问卷100份，施工方满意度调查结果为100%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 涉及项目个数 |  | >=1个 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =1个 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 涉及乡镇数量 |  | =4个 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =4个 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 资金使用合规率 |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 资金支付及时率 |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 平均公路维修改造成本 |  | <=6.96万元/平方米 | 预算支出标准 |  | 新增 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  | =6.96万元/平方米 |  | 20.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 满足当地人民出行便捷 |  | 满足 | 计划标准 |  | 新增 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 满足 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 施工方满意度 |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 麦盖提县央塔克乡团结大队至45团道路（X562线）大中修工程项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | None |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 麦盖提县交通运输局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 374.01 |  |  | 374.01 |  |  | 374.01 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 374.01 |  |  | 374.01 |  |  | 374.01 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本项目总投资为374.01万元，主要用于在央塔克乡团结大队至45团道路进行大中修，农村公路5.2公里。项目的实施改善居民出行环境，提升道路行车的安全性、舒适性，促进麦盖提县旅游经济和乡村振兴发展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截止绩效自评日，本项目实际支出为374.01万元，已在央塔克乡团结大队至45团道路进行大中修，大中修农村公路达5.2公里；项目的实施改善了居民出行环境，提升了道路行车的安全性、舒适性，促进了麦盖提县旅游经济和乡村振兴发展。通过发放调查问卷的方式走访受益对象，本次发放问卷100份，收回有效问卷100份，群众满意度调查结果为100%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 公路大中修里程 |  | >=5.2公里 | 计划标准 |  | 新增 | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =5.2公里 |  | 6.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 公路工程质量达标率 |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 7 |  | 直接赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 7.00 |  |  |
|  |  |  |  | 工程验收合格率 |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 7 |  | 直接赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 7.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 项目计划开工时间 |  | 2023年5月 | 计划标准 |  | 新增 | 7 |  | 直接赋分 | 工作资料 |  | =2023年5月 |  | 7.00 |  |  |
|  |  |  |  | 项目计划完工时间 |  | 2023年7月 | 计划标准 |  | 新增 | 7 |  | 直接赋分 | 工作资料 |  | =2023年7月 |  | 7.00 |  |  |
|  |  |  |  | 资金支付及时率 |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 6.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 公路建设成本 |  | <=71.925元/公里 | 计划标准 |  | 新增 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  | =71.925元/公里 |  | 20.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 提升道路行车的安全性、舒适性 |  | 提升 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 提升 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 乡镇通车率 |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 群众满意度 |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 麦盖提县尕孜库勒乡现代农业产业示范园通行桥项目设计费项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | None |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 麦盖提县交通运输局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 35.63 |  |  | 35.63 |  |  | 35.63 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 35.63 |  |  | 35.63 |  |  | 35.63 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023年计划总投资为35.63万元，主要用于支付麦盖提县尕孜库勒乡现代农业产业示范园通行桥项目设计费，麦盖提县货运停车场建设项目设计费；通过项目的实施为项目顺利开展打下基础。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截止绩效自评日，本项目实际支出为35.63万元，已支付麦盖提县尕孜库勒乡现代农业产业示范园通行桥项目设计费，麦盖提县货运停车场建设项目设计费；通过项目的实施为项目顺利开展打下了基础。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 规划设计项目个数 |  | =2个 | 计划标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =2个 |  | 8.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 资金使用合规率 |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 8.00 |  |  |
|  |  |  |  | 项目设计变更率 |  | <=5% | 计划标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =5% |  | 8.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 资金支付及时率 |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 8.00 |  |  |
|  |  |  |  | 规划设计按时完成率 |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 8.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 平均每个项目设计金额 |  | <=17.815万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  | =17.815万元 |  | 20.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 有效保障项目顺利开展 |  | 保障 | 计划标准 |  | 新增 | 30 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 保障 |  | 30.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 麦盖提县库木库萨尔乡现代农业产业示范园道路项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | None |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 麦盖提县交通运输局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 344.33 |  |  | 344.33 |  |  | 344.33 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 344.33 |  |  | 344.33 |  |  | 344.33 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本项目总投资为344.33万元，主要用于新建农村公路11.42公里，项目的实施可改善居民出行环境，提升道路行车的安全性、舒适性，促进麦盖提县旅游经济和乡村振兴发展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截止绩效自评日，本项目实际支出为344.33万元，已新建完成农村公路11.42公里；通过项目的实施改善了居民出行环境，提升了道路行车的安全性、舒适性，促进了麦盖提县旅游经济和乡村振兴发展。通过发放调查问卷的方式走访受益对象，本次发放问卷100份，收回有效问卷100份，群众满意度调查结果为100%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 公路大中修里程 |  | >=11.42公里 | 计划标准 |  | 新增 | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =11.42公里 |  | 6.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 公路工程质量达标率 |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 7.00 |  |  |
|  |  |  |  | 工程验收合格率 |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 7 |  | 直接赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 7.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 项目计划开工时间 |  | 2023年5月 | 计划标准 |  | 新增 | 7 |  | 直接赋分 | 工作资料 |  | =2023年5月 |  | 7.00 |  |  |
|  |  |  |  | 项目计划完工时间 |  | 2023年7月 | 计划标准 |  | 新增 | 7 |  | 直接赋分 | 工作资料 |  | =2023年7月 |  | 7.00 |  |  |
|  |  |  |  | 资金支付及时率 |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 6.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 公路建设成本 |  | <=30.15元/公里 | 计划标准 |  | 新增 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | =30.15元/公里 |  | 20.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 提升道路行车的安全性、舒适性 |  | 提升 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 提升 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 乡镇通车率 |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 群众满意度 |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 麦盖提县村组道路建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | None |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 麦盖提县交通运输局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 1,000.00 |  |  | 1,000.00 |  |  | 1,000.00 |  |  | 10 |  | 100.00% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1,000.00 |  |  | 1,000.00 |  |  | 1,000.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本项目总投资为1000万元，主要用于建设村组道路25公里，分别位于8个乡1个镇境内，其中：巴扎结米镇5.419公里、希依提墩乡1.937公里、央塔克乡2.545公里、吐曼塔勒乡2.55公里、尕孜库勒乡2.3公里、克孜勒阿瓦提乡0.87公里、库木库萨尔乡3.16公里、昂格特勒克乡1公里、库尔玛乡5.219公里。项目的实施可保障区域群众需用生产资料和畜牧产品的及时调运以免耽误农时影响生产，对熟农产品、畜牧产品外运外销起到保时保质运输，避免不必要的经济损失，可扩大当地文化教育和医疗卫生覆盖范围，改善交通不便地区人民群众生活质量，为方便其就医、子女入学提供必要的交通基础设施，预计受益巩固脱贫户不低于557户，受益巩固脱贫户满意度可达100%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截止绩效自评日，已建设村组道路25公里，分别位于8个乡1个镇境内，其中：巴扎结米镇5.419公里、希依提墩乡1.937公里、央塔克乡2.545公里、吐曼塔勒乡2.55公里、尕孜库勒乡2.3公里、克孜勒阿瓦提乡0.87公里、库木库萨尔乡3.16公里、昂格特勒克乡1公里、库尔玛乡5.219公里。项目的实施保障了区域群众需用生产资料和畜牧产品的及时调运以免耽误农时影响生产，对熟农产品、畜牧产品外运外销起到保时保质运输，避免了不必要的经济损失，扩大了当地文化教育和医疗卫生覆盖范围，改善了交通不便地区人民群众生活质量，为方便其就医、子女入学提供了必要的交通基础设施；通过发放调查问卷的方式走访受益对象，本次发放问卷100份，收回有效问卷100份，受益巩固脱贫户满意度调查结果均为100%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 巩固脱贫村新建道路里程（≥**公里） |  | >=25公里 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 25公里 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 涉及乡镇数量（≥**个） |  | >=9个 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 9个 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 债券资金规范管理使用率 |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 资金拨付及时率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | ★道路补助标准（≤**万元/公里） |  | =40万元/公里 | 预算支出标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =40万元/公里 |  | 10.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 受益巩固脱贫户数量（≥**户） |  | >=557户 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 557户 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  | 有效改善自然环境 |  | 有效改善 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 有效改善 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 工程设计使用年限（≥**年）） |  | >=8年 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 8年 |  | 10.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | ★受益易地搬迁脱贫群众务工人口满意度（**%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 麦盖提县村组道路建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | None |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 麦盖提县交通运输局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 1,236.55 |  |  | 1,236.55 |  |  | 1,236.55 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1,236.55 |  |  | 1,236.55 |  |  | 1,236.55 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本项目总投资为1236.55万元，主要用于建设村组道路25公里，分别位于8个乡1个镇境内，其中：巴扎结米镇5.419公里、希依提墩乡1.937公里、央塔克乡2.545公里、吐曼塔勒乡2.55公里、尕孜库勒乡2.3公里、克孜勒阿瓦提乡0.87公里、库木库萨尔乡3.16公里、昂格特勒克乡1公里、库尔玛乡5.219公里。项目的实施可保障区域群众需用生产资料和畜牧产品的及时调运以免耽误农时影响生产，对熟农产品、畜牧产品外运外销起到保时保质运输，避免不必要的经济损失，可扩大当地文化教育和医疗卫生覆盖范围，改善交通不便地区人民群众生活质量，为方便其就医、子女入学提供必要的交通基础设施，预计受益巩固脱贫户不低于557户，受益巩固脱贫户满意度可达100%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截止绩效自评日，已建设村组道路25公里，分别位于8个乡1个镇境内，其中：巴扎结米镇5.419公里、希依提墩乡1.937公里、央塔克乡2.545公里、吐曼塔勒乡2.55公里、尕孜库勒乡2.3公里、克孜勒阿瓦提乡0.87公里、库木库萨尔乡3.16公里、昂格特勒克乡1公里、库尔玛乡5.219公里。项目的实施保障了区域群众需用生产资料和畜牧产品的及时调运以免耽误农时影响生产，对熟农产品、畜牧产品外运外销起到保时保质运输，避免了不必要的经济损失，扩大了当地文化教育和医疗卫生覆盖范围，改善了交通不便地区人民群众生活质量，为方便其就医、子女入学提供了必要的交通基础设施；通过发放调查问卷的方式走访受益对象，本次发放问卷100份，收回有效问卷100份，受益巩固脱贫户满意度调查结果均为100%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | ★★★巩固脱贫村新建道路里程（≥**公里） |  | >=25公里 | 计划标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 25公里 |  | 8.00 |  |  |
|  |  |  |  | 涉及乡镇数量（≥**个） |  | >=9个 | 计划标准 |  | 新增 | 8 |  | 直接赋分 | 工作资料 |  | 9个 |  | 8.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | ★★★项目（工程）验收合格率 |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 8 |  | 直接赋分 | 工作资料 |  | 100.0% |  | 8.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 项目计划开工时间 |  | 45108 | 计划标准 |  | 新增 | 8 |  | 直接赋分 | 工作资料 |  | 45108 |  | 8.00 |  |  |
|  |  |  |  | 项目计划完工时间 |  | 45229 | 计划标准 |  | 新增 | 8 |  | 直接赋分 | 工作资料 |  | 45229 |  | 8.00 |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | ★道路补助标准（**万元/公里） |  | =49.462万元/公里 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 49.462万元/公里 |  | 10.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 受益巩固脱贫户数量（≥**户） |  | >=557户 | 计划标准 |  | 新增 | 15 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 557户 |  | 15.00 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 工程设计使用年限（≥**年） |  | >=8年 | 计划标准 |  | 新增 | 15 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 8年 |  | 15.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 受益巩固脱贫户满意度（**%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 麦盖提县第三批农村公路养护项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | None |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 麦盖提县交通运输局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 345.01 |  |  | 345.01 |  |  | 345.01 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 345.01 |  |  | 345.01 |  |  | 345.01 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本项目总投资为345.01万元，主要用于在麦盖提县希依提墩乡、央塔克乡境内对县道X559线3.216公里进行大中修。项目的实施改善居民出行环境，提升道路行车的安全性、舒适性，促进麦盖提县旅游经济和乡村振兴发展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截止绩效自评日，本项目实际支出为345.01万元，已在麦盖提县希依提墩乡、央塔克乡境内对县道X559线3.216公里进行大中修。通过项目的实施改善了居民出行环境，提升了道路行车的安全性、舒适性，促进了麦盖提县旅游经济和乡村振兴发展。通过发放调查问卷的方式走访受益对象，本次发放问卷100份，收回有效问卷100份，群众满意度调查结果为100%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 公路大中修里程 |  | >=3.216公里 | 计划标准 |  | 新增 | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =3.216公里 |  | 6.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 公路工程质量达标率 |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 7 |  | 直接赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 7.00 |  |  |
|  |  |  |  | 工程验收合格率 |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 7 |  | 直接赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 7.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 项目计划开工时间 |  | 2023年1月 | 计划标准 |  | 新增 | 7 |  | 直接赋分 | 工作资料 |  | =2023年1月 |  | 7.00 |  |  |
|  |  |  |  | 项目计划完工时间 |  | 2023年6月 | 计划标准 |  | 新增 | 7 |  | 直接赋分 | 工作资料 |  | =2023年6月 |  | 7.00 |  |  |
|  |  |  |  | 资金支付及时率 |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 6.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 公路建设成本 |  | <=107.28万元/公里 | 预算支出标准 |  | 新增 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  | =107.28万元/公里 |  | 20.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 提升道路行车的安全性、舒适性 |  | 提升 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 提升 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 乡镇通车率 |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 群众满意度 |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

十二、其他需说明的事项

本部门（单位）无其他需说明事项。

- 第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

- 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

- 二、《收入决算表》

- 三、《支出决算表》

- 四、《财政拨款收入支出决算总表》

- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》