新疆喀什地区中央专项转移支付绩效

自评报告

（2019年度）

项目名称：偏远地区农村自来水厂供水用电补助项目

实施单位（公章）：麦盖提县农村饮水安全工程管理站

主管部门（公章）：麦盖提县水利局

项目负责人（签章）：张明

填报时间：2019年11月4日

- 绩效目标分解下达情况

- （一）中央下达专项转移支付预算和绩效目标情况。

- 根据自治区财政厅《关于提前下达2019年自治区农业财政专项资金的通知》（新财农【2018】157号）拨付自治区水利专项资金79万元，用于麦盖提县6座水厂电费补助。

- 自治区内分解下达预算和绩效目标情况。

- 喀什地区财政局《关于拨付2019年自治区水利专项资金的通知》（喀地财农【2019】16号）拨付水利专项资金79万元，用于麦盖提县6座水厂电费补助。

- 绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析。

- 1.项目资金到位情况分析。

- 根据麦财农【2019】16号《关于拨付2019年自治区水利专项资金的通知》文件要求，本项目资金79万元，其中财政资金79万元，其他资金0万元，资金到位79万元；资金到位率100%。

- 2.项目资金执行情况分析。

- 根据麦财农【2019】16号《关于拨付2019年自治区水利专项资金的通知》文件下达资金79万元，实际支付资金79万元，预算执行率100%。项目资金主要用于支付电费79万元。

- 3.项目资金管理情况分析。

- 本项目资金严格按照专项资金管理办法和财政资金管理制度支付资金；资金支付由分管领导、主管财务领导、财政局等各级部门审批审核；资金的支付有完整的审批程序和手续符合制度要求；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

- （二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

保障麦盖提县6座水厂用电253.21万度。

（2）质量指标。

合格率100%。

（3）时效指标。

项目开始时间2019年1月1日，项目完成时间2019年7月31日。

（4）成本指标。

巴扎结米乡水厂支付电费13万元，希依提墩乡水厂支付电费13.2万元，3、8乡水厂支付电费13.2万元，4、9乡水厂支付电费13.2万元，，5、6乡水厂支付电费13.2万元，库木库萨尔乡水厂支付电费13.2万元。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

无。

（2）社会效益。

保障水厂运行、提高效率。

（3）生态效益。

无。

（4）可持续影响。

- 无。

- 3.满意度指标完成情况分析。

- 受益对象满意度100%，满意度指标完成。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2019年本项目绩效目标全部达成，不存在未完成，今后对各项指标和指标值的设定要进一步优化、完善。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解了项目资金的使用效率和效果，项目管理过程规范，按照实施方案完成了预期绩效目标。通过开展预算绩效管理和绩效自评工作，以强化单位职能为核心，通过建立科学合理的绩效机制，客观准确的评价我单位项目支出绩效，不断完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。同时，通过开展自我评价来总结经验,为今后同类项目的执行与实施提供了参考依据。

经综合评价，此项目绩效评价结果为优秀，今后我单位会注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，不断加强绩效管理队伍建设，提升业务素质，提高预算管理水平和政策实施效果，实现预算和绩效管理整体化，着力提高财政资源配置效率和使用效益，全面提升我单位公共服务水平

绩效自评结果根据上级要求时间公开。

五、附表。

《中央对地方专项转移支付绩效自评表》

| 中央对地方专项转移支付绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项名称 |  |  | 偏远地区农村自来水厂供水用电补助资金 |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  |  | 麦盖提县水利局 |  | 实施单位 | 麦盖提县农村饮水安全工程管理站 |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A,含结余结转） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A) |
|  |  |  | 年度资金总额： | 79 | 79 |  | 100% |
|  |  |  | 其中：中央补助 | 79 | 79 |  |  |
|  |  |  | 地方资金 |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |
|  | 用于保障麦盖提县巴扎结米乡水厂；希依提墩乡水厂；3、8乡水厂；4、9乡水厂；5、6乡水厂；库木库萨尔乡水厂正常运行。 |  |  |  | 用于保障麦盖提县巴扎结米乡水厂；希依提墩乡水厂；3、8乡水厂；4、9乡水厂；5、6乡水厂；库木库萨尔乡水厂正常运行。 |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 保障水厂数(座) |  | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 用电量(万度) |  | 253.21 | 253.21 |  |
|  |  | 质量指标 | 合格率 |  | 100% | 100% |  |
|  |  | 时效指标 | 开始时间 |  | 2019年1月1日 | 2019年1月1日 |  |
|  |  |  | 结束时间 |  | 2019年12月31日 | 100% |  |
|  |  | 成本指标 | 巴扎结米乡水厂（万元） |  | 13 | 13 |  |
|  |  |  | 希依提墩乡水厂（万元） |  | 13.2 | 13 |  |
|  |  |  | 3、8乡水厂（万元） |  | 13.2 | 13.2 |  |
|  |  |  | 4、9乡水厂（万元） |  | 13.2 | 13.2 |  |
|  |  |  | 5、6乡水厂（万元） |  | 13.2 | 13.2 |  |
|  |  |  | 库木库萨尔乡水厂（万元） |  | 13.2 | 13.2 |  |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益指标 | \ |  | \ | \ |  |
|  |  | 社会效益指标 | 保障水厂运行、提高效率 |  | 明显提升 | 明显提升 |  |
|  |  | 生态效益指标 | \ |  | \ | \ |  |
|  |  | 可持续影响指标 | \ |  | \ | \ |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 |  | ≥95% | 100% |  |
| 说明 | 请在此处说明各级审计和财政监督检查中发现问题所涉及的金额，如没有请填无。 |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理填写完成比例。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）╳该指标分值。 |  |  |  |  |  |  |  |