新疆喀什地区中央专项转移支付2019年度绩效自评报告

（2019年度）

项目名称：自治区特大防汛抗旱补助资金项目

实施单位（公章）：麦盖提县水利管理站

主管部门（公章）：麦盖提县水利局

项目负责人（签章）：艾孜买提·木沙

填报时间：2019年 12月31日

- 绩效目标分解下达情况

- （一）中央下达专项转移支付预算和绩效目标情况。

根据自治区财政厅《关于下达2019年自治区特大防汛抗旱补助资金的通知》（新财农【2019】92号），下达补助资金10万元，用于水利设施水毁修复及防洪物资购置等方面。

- 自治区内分解下达预算和绩效目标情况。

根据喀什地区财政局《关于拨付2019年自治区特大防汛抗旱补助资金的通知》（喀地财农【2019】54号）要求，下达补助资金10万元，用于我县水利设施水毁修复。

- 绩效目标完成情况分析

- 资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

- 根据麦财农【2019】49号文件《关于拨付2019年自治区特大防洪抗旱补助资金的通知》的要求，本项目资金10万元，其中财政资金10万元，其他资金0万元，资金到位10万元；资金到位率100%。

- 2.项目资金执行情况分析。

根据财农【2019】49号文件关于下达资金10万元，本项目总资金10万元，实际支付资金10万元，预算执行率100%。项目资金主要用于支付工程款费用10万元。

3.项目资金管理情况分析。

本项目资金严格按照专项资金管理办法和财政资金管理制度支付资金；资金支付由分管领导、主管财务领导、财政局等各级部门审批审核；资金的支付有完整的审批程序和手续符合制度要求；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

- 绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

完成水利设施修复建设1处。

（2）质量指标。

工程设计标准、工程质量、工程验收合格率符合规范。

（3）时效指标。

项目在2019年12月底完成。

（4）成本指标。

无。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

保障我县灌溉工作顺利进行，促进区域经济社会发展。

（2）社会效益。

保障水利工程完整及安全运行。

（3）生态效益。

促进县内生态和谐发展。

（4）可持续影响。

为国民经济健康发展和社会安定提供安全保障。

3.满意度指标完成情况分析

受益对象满意度100%，满意度指标完成。

- 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

- 2019年本项目绩效目标全部达成，不存在未完成，今后对各项指标和指标值的设定要进一步优化、完善。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解了项目资金的使用效率和效果，项目管理过程规范，按照实施方案完成了预期绩效目标。通过开展预算绩效管理和绩效自评工作，以强化单位职能为核心，通过建立科学合理的绩效机制，客观准确的评价我单位项目支出绩效，不断完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。同时，通过开展自我评价来总结经验,为今后同类项目的执行与实施提供了参考依据。

经综合评价，此项目绩效评价结果为优秀，今后我单位会注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，不断加强绩效管理队伍建设，提升业务素质，提高预算管理水平和政策实施效果，实现预算和绩效管理整体化，着力提高财政资源配置效率和使用效益，全面提升我单位公共服务水平

绩效自评结果根据上级要求时间公开。

五、附表。

《中央对地方专项转移支付绩效自评表》

| 中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项（项目）名称 |  |  | 自治区特大防汛抗旱补助资金项目 |  | 负责人及电话 | 艾孜买提·木沙13899115730 |  |
| 中央主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  |  | 麦盖提县水利局 |  | 实施单位 | 麦盖提县水利管理站 |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A) |
|  |  |  | 年度资金总额： | 10 | 10 |  | 100% |
|  |  |  | 其中：中央补助 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 地方资金 |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |
|  | 开展：一块钱龙口堵坝工程补助 |  |  |  | 开展：一块钱龙口堵坝工程补助 |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 水利设施建设数量（处） |  | 完成1处 | 完成1处 |  |
|  |  | 质量指标 | 工程设计标准 |  | 符合规范 | 符合规范 |  |
|  |  |  | 工程质量 |  | 符合规范 | 符合规范 |  |
|  |  |  | 工程验收合格率 |  | 100% | 100% |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 |  | 2019年12月31日 | 完成指标 |  |
|  |  | 成本指标 | \ |  | \ | \ |  |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 保障我县灌溉工作顺利进行 |  | 显著提升 | 显著提升 |  |
|  |  |  | 促进区域经济社会发展 |  | 显著提升 | 显著提升 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 保障水利工程完整及安全运行 |  | 显著提升 | 显著提升 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 促进县内生态和谐发展 |  | 显著提升 | 显著提升 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 为国民经济健康发展和社会安定提供安全保障 |  | 显著提升 | 显著提升 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益对象满意度 |  | ≥95% | 100% |  |
| 说明 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。 |  |  |  |  |  |  |  |