# 喀什地区麦盖提县扶贫项目资金支出

# 绩效自评报告

# （2019年度）

# 项目名称：2019年农村危房改造项目（非建档立卡贫困户）

# 实施单位（公章）：麦盖提县抗震安居办

# 主管部门（公章）：麦盖提县住房和城乡建设局

# 项目负责人（签章）：陶万林

# 填报时间：2019年12月31日

# 一、项目概况

## （一）项目单位基本情况

1、单位职能：农村危房改造项目牵头单位为麦盖提县住房和城乡建设安居富民领导小组办公室，主要职责是负责农村危房改造工作的协调、监督、指导等；农村危房改造的责任主体是乡镇（场）政府，主要负责危房改造工作的具体实施。

2、单位人员情况：编制3名工作人员、其中：办公室主任一名，一般干部两名，现无在编干部，空编3名，从各单位抽调5名干部；

## （二）项目简介

1、为我县5478户的危房重建改造提供补助，每户补助2.8万元，其中319户四类人员补助3.4万元。

2、通过实施农村危房改造工作，有效地改善了农村贫困农户居住条件，实现贫困户群众安居梦想。从此以后，农民群众再也不用为突发性的自然灾害而担惊受怕，人民群众的生命财产安全得到了保障，为社会主义新农村建设打下基础。

## （三）项目预算绩效目标设定情况

1、预期目标及阶段性目标

2019年完成5478户农村危房改造项目。                                                                                  新建5478户农村危房改造项目，达到住房安全稳固、遮风避雨、厨卫入院的基本要求，使人居环境得到改善，让人民群众有安全住房居住，使人居环境得到改善。

2、项目基本性质、用途

新建或扩建农村安居房。

3、主要内容、涉及范围

2019年上级下达我县危房改造建设任务5478户，涉及10个乡镇场。

# 二、项目资金使用及管理情况

## （一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

## 2019年实际到位资金23921.478万元（不含非建档立卡户8.8万元），其中：中央补助资金7780.8万元，自治区补助资金7819.678万元，援疆补助资金8,321万元。财政统筹整合调整3848.09万元，原用途使用资金20073.388万元。

## （二）项目资金实际使用情况分析

## 2019年实际到位资金23921.478万元,财政统筹整合调整3848.09万元，原用途使用资金20073.388万元。

## 调整用于雨露计划275.55万元，调整用于2020年囊产业园项目前期设计费24万元，实际用于安居富民工程项目建设资金为19773.838万元。资金执行率为94.72%。

## 2018年：一般户补助1万元/户（援疆资金1万元/户）合计2000万元，建档立卡贫困户（援疆资金1万元/户）合计774万元，总合计支出2774万元。

## 2019年：三类人员补助3.4万元/户（中央补助1.6万元，自治区补助0.8万元，援疆补助1万元/户）合计1084.6万元；一般户补助2.85万元/户（中央补助0.396万元/户补助，自治区补助1.454万元/户，援疆1万元/户）合计14697.45万元；后期新增16户建档立卡贫困户（援疆补助2万元/户）合计32万元；新增三类户5户（中央补助1.55万元/户补助）合计7.75万元；总合计支出15821.80万元。

2020年新增一般户133户，（中央补助2.85万元/户）合计支出379.05万元(已支出，列入2020年预算），财政实际结余759.9855万元，援疆资金结转55万元。

## （三）项目资金管理情况分析

本项目支出符合相关财务管理制度，包括会计人员集中核算工作管理制度、财务收支审批制度、财务稽核制度、财务牵制制度、会计主管岗位职责等制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。

# 三、项目组织实施情况

## （一）项目组织情况分析

该项目属于入户项目,由本单位自行组织实施。实施过程均按照本单位制定的管理制度执行。

## （二）项目管理情况分析

项目实施过程中，安居富民办公室制定了《麦盖提县农村安居工程管理办法》，保障项目的顺利实施。项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。已建立《2019年度日常检查监督检查机制》，不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。

# 四、项目绩效目标完成情况分析

本项目共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标14个，其中已完成三级指标14个，指标完成率为100%。

## （一）产出指标完成情况分析

1.项目完成数量

施工中监督检查次数指标预期值≥10次，实际完成值10次，该指标权值分为4分，得分4分；提供建设方案指标预期值≥1套，实际完成值1套，该指标权值分为4分，得分4分；一般户指标预期值5159户，实际完成值5292户，该指标权值分为4分，得分4分；四类人员指标预期值319户，实际完成值340户，该指标权值分为4分，得分4分；建立监督检查机制指标预期值≥1套，实际完成值1套，该指标权值分为4分，得分4分；数量指标总权值分20分，得分20分。

### 2.项目完成质量

经验收质量合格率指标预期值100 %，实际完成值100%，该指标权值分为5分，得分5分；改造后房屋满足基本居住功能比例为指标预期值100%，实际完成值100%，该指标权值分为5分，得分5分；质量指标总权值分10分，得分10分。

3.项目完成时效

2019年3月开工及时率指标预期值100 %，实际完成值100%，该指标权值分为4分，得分4分；2019年7月完工及时率指标预期值100 %，实际完成值0%，该指标权值分为4分，得分0分；2019年8月完工，2018年9月30日完成检查验收。时效指标总权值分8分，得分4分。

4.项目成本节约情况

四类人员补助金额指标预期值3.4万元/户，实际完成值3.4万元/户，该指标权值分为6分，得分6分；一般户补助金额指标预期值2.85万元/户，实际完成值2.85万元/户，该指标权值分为6分，得分6分；成本指标总权值分12分，得分12分。

## （二）效益指标完成情况分析

1.经济效益指标

无。

2.社会效益指标

改善农牧民居住条件指标预期值效果显著，实际完成值100%，该指标权值分为15分，得分15分；社会效益总权值分15分，得分15分。

3.可持续影响指标

改造后使用年限指标预期值≥50年，实际完成值50年，该指标权值分为15分，得分15分；可持续影响总权值分15分，得分15分。

4.生态效益指标

无。

## （三）满意度指标完成情况分析

已做满意度调查问卷，受益对象满意度指标预期值100%，实际完成值100%年，该指标权值分为10分，得分10分；服务对象满意度指标总权衡分值10分，得分10分。

# 五、项目绩效目标未完成的原因分析和改进措施

2019年本项目绩效目标全部达成，不存在未完成，今后对各项指标和指标值的设定要进一步优化、完善。

# 六、综合评价结论

经综合评价，本项目实施达成预期指标：资金使用、管理、保障到位，严格执行扶贫资金管理办法和县财政资金管理制度，能按照实施方案执行招投标管理办法，综合评价得分为99.47分。

# 七、项目实施的经验、问题、建议

## （一）主要经验及做法

### 一是组织机构健全，上下齐抓共管。县委、县人民政府高度重视贫困户住房保障，主要领导亲自主、分管领导具体抓，将住房安全有保障作为深度贫困县主要任务，建立县、乡、村三级管理体系，工作措施到位，保证工作正常运转，县、乡、帮扶工作队主要领导形成逢会必讲安居房建设，到村必看建设进度，掌握民情，了解进度，狠抓质量，按照应纳尽纳，强化各级组织对脱贫攻坚住房安全有保障的意识。二是科学规划，合理布局，强力推进集中连片。去冬今春以来，早计划早安排，做到提前选址，提前安排，原则上坚持“集中统一”，“串珠连线”，保证农村安居工程整齐划一，力争达到后续公共基础设施配套让村民共享，方便生活、生产，今年共建新小区13处。三聚焦脱贫攻坚，鼎力推动贫困户住房保障。在建材资源匮乏，建房用的沙子、石子、建筑用砖都要通过邻近县拉运，为平抑建材市场价格，帮助贫困户建房降低成本，多方联系生产厂家，以最低价供应建材物资，为每户贫困户建房节约建材折合资金资金2000元左右，同时，就近就地安置孤寡老人，为25户孤寡老人修建“幸福大院”3处，截止目前，全县已经修建“幸福大院”18处。四是转变作风，强化贫困户自身动力。积极动员建房户主体地位，通过举办泥瓦工培训工程施工等，提高和锻炼了施工技能，采取农户自愿、互帮互助等形式，避免大包大揽，全县有1100多农民参加了安居工程施工，增加了贫困群众经济收入。根据人均住房面积13平方和贫困户住房40-60面积的要求，在建房户个人经济条件允许的前提下，自主选择住房面积，不下行政命令。五是按照项目资金管理使用办法,到位资金在五个工作日全部拨付到位，通过“一卡通”及时发放，确保建房进度和质量。同时，加大农村安居工程政策宣传，清查收缴违规建房、重复建房享受建房补助力度，

## （二）存在问题

一是对建房政策理解不深、把握不够。比如:一些非农户口长期在农村从事农业生产,有宅基地、有耕地,户口性质为非农户口,按照现行建房补助政策,不能享受农村安居房补助政策;另一种情况,随着小城镇建设,将农业户口转入非农户口,但仍然从事农业生产,享受不了农村安居工程补助,由于缺乏政策理解能力,县、乡安居办无法合理解释,也没有及时向上级主管部门反映问题,缺乏解决间题的能力。二是服务意识淡薄,主体责任缺失。按照自治区农村安居工程建设有关管理规定,县、乡、村都要成立农村安居工程领导小组,对工程质量、工程进度进行监督检査,由于危房改造点多、面广,乡、村两级负责分管领导和干部忙于团结安定和脱贫攻坚等其他工作,没有按照上级要求每周一次到工地监督检查, 建房户自购的一些建材以次充好,为了省钱个别农户不按图纸、技术要求施工,在整改过程中一定程度上给建房户造成了损失,工程质量监督工作没有从源头上盯紧看死。

## （三）建议

## 无。

# 八、绩效评价工作有关说明

本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解了项目资金的使用效率和效果，项目管理过程规范，按照实施方案完成了预期绩效目标。通过开展预算绩效管理和绩效自评工作，建立科学合理的绩效机制，客观准确的评价我单位项目绩效，不断完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。同时，通过开展自我评价来总结经验,为今后同类项目的执行与实施提供了参考依据。

本项目绩效自评结果将根据上级要求时间予以公开，接受社会公众监督。

# 九、附表

《绩效目标自评表》