新疆专项转移支付2019年度林业生态保护恢复资金绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达2019年林业生态保护恢复项目转移支付预算和绩效目标情况。

# 根据《关于提前下达2019年中央林业生态保护恢复资金预算的通知》（喀地财农[2019]5号）：

# 1、完成2019年完善退耕还林资金发放，2002-2006年退耕还林2316.5亩，每亩90元补助，共计20.8485万元

# 2、完成2019年退耕还林3.5万亩，每亩900元补助。共计3150万元

# 3、完成2015年3.4万亩退耕还林第三批400元补助资金1360万元

# 4、2017年9.6万亩第二批每亩300元补助资金2880万元

# 5、2019年退耕还草1.5万亩共计900万元

- 草原生态修复治理53万元。

# 2019年林业生态保护恢复项目资金总计下达8363.8485万元，本年度计划支付50%以上。

（二）自治区资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

# 根据《关于提前下达2019年中央林业生态保护恢复资金预算的通知》（喀地财农[2019]5号）文件要求，2019年林业生态保护恢复项目资金总计下达8363.8485万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

# 根据《关于提前下达2019年中央林业生态保护恢复资金预算的通知》（喀地财农[2019]5号）文件要求，2019年林业生态保护恢复项目资金总计下达8363.8485万元。资金均已到位本；资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析。

# 1、完成2019年完善退耕还林资金发放，2002-2006年退耕还林2316.5亩，每亩90元补助，共计20.8485万元，目前正在核实地块还未支付。

# 2、完成2019年退耕还林3.5万亩，每亩900元补助，共计3150万元，目前正在审核实施方案还未支付。

# 3、完成2015年3.4万亩退耕还林第三批400元补助资金1360万元，已兑现完毕。

# 4、2017年9.6万亩第二批每亩300元补助资金2880万元已兑现完毕。

# 5、2019年退耕还草1.5万亩共计900万元，正在编制实施方案。

6、草原生态修复治理53万元。已实施完毕，资金已支付完毕。

项目实际支付资金4293万元，预算执行率51.3%。

3.项目资金管理情况分析。

# 本项目资金使用严格按照新疆林业改革发展资金管理实施细则（新财建（2019）90号）规定及退耕还林资金管理办法严格实施，本项目支出符合单位相关财务管理制度，包括会计人员集中核算工作管理制度、财务收支审批制度、财务稽核制度、财务牵制制度、会计主管岗位职责等制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

本项目共设置一级指标3个，二级指标9个，三级指标24个，其中已完成三级指标17个，指标完成率为70.8%。

（三）绩效指标完成情况分析。（根据年初绩效指标逐项分析）

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。根据项目绩效目标设定内容，本项目申报设定数量5项，共完成2015年退耕还林3.4万亩第三批400元补助；2017年退耕还林9.6万亩第二批300元补助。

（2）质量指标。项目造林成活率及保存率符合要求

（3）时效指标。本项目计划资金支付率大于等于50%，实际支出率为51.3%。

（4）成本指标。根据项目补助规定严格按照补助要求执行。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

通过退耕还林工程的实施，有效促进我县森林生态体系更加壮大，提高林农收入，促进社会和谐安定。

（2）社会效益。

项目实施使退耕户直接受益，2015年第三批补助资金400元/亩及2017年第二批补助资金300元/亩，受益户数共达544户，有效促进农户增收。

（3）生态效益。

1、增加森林资源面积，提高防风固沙能力

项目的建成实施，可增加该县林地面积16.5万亩，有效的提高森林覆盖率，降低土地沙化、荒漠化及风沙对于该县农田牧场的危害程度，植被群落结构发生变化，增加物种资源，改善周边区域生态环境。

2、改良土壤、水土保持

项目的建设可以起到局部防止水土流失、防止土地盐渍化等多种功能，既能提高土壤肥力，保持水土，增加土壤的水分，又可改善环境。其枯落物经分解成为良好的肥料，植物的根瘤有固氮改土效果，地下根系的发展变化也可改善土壤的通透性，增加有机质含量，对该区域土壤结构、土壤养分与水分状况，均有显著的改善作用。

3、净化空气、调节气候、防治污染

项目的建成实施，可有效缓解小区域内大气对环境的污染，还可抑制沙尘、浮尘天气。地面植被覆盖率的增加，可降低农区水蒸腾作用，增加空气湿度，降低局部温度，对调节干旱荒漠气候起到良好作用。

（4）可持续影响。

本项目建设符合工程区实际情况，也符合中央对工程建设的指导思想和要求，生态效益、社会效益、经济效益显著，项目建设意义重大。

3. 满意度指标完成情况分析。

按计划完成项目实施，已做满意度调查问卷，周边群众对新型农业发展很满意。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1、2019年完善退耕还林由于涉及2002年-2006年地块，为保证补助精准目前正在核实，计划2020年兑现完毕。

2、2019年退耕还林实施方案已编制完毕，目前正在审核。

3、2019年退耕还草项目正在编制实施方案。

下一步加快造林准备，并加强造林后抚育管理。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解了项目资金的使用效率和效果，项目管理过程规范，按照实施方案完成了预期绩效目标。通过开展预算绩效管理和绩效自评工作，建立科学合理的绩效机制，客观准确的评价我单位项目绩效，不断完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。同时，通过开展自我评价来总结经验,为今后同类项目的执行与实施提供了参考依据。

本项目绩效自评结果将根据上级要求时间予以公开，接受社会公众监督。

五、其他需要说明的问题

无

附：转移支付区域（项目）绩效目标自评表