新疆专项转移支付2019年度重点防护林工程绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达2019年重点防护林工程转移支付预算和绩效目标情况。

# 1、完成2019年重点防护林建设人工造林10000亩，退化林修复10000,亩，并做好林木抚育管护工作。

# 2、完成切实加强生态建设与保护，坚持“突出重点、优化布局、提升质量、拓展空间、转换方式”，稳步推进林业生态建设。

（二）自治区资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

根据地区下达《关于下达三北防护林五期工程2019年中央预算内投资计划的通知》（喀发改投资[2019]236号）文件要求，下达项目资金1000万元，到位资金1000万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

根据地区下达《关于下达三北防护林五期工程2019年中央预算内投资计划的通知》（喀发改投资[2019]236号）文件，本项目资金1000万元，其中财政资金1000万元，资金到位1000万元；资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析。

项目实施主要为人工造林10000亩，退化林修复10000亩，主要用于苗木采购、定植、土地平整及抚育管护。其中支付：土地平整122万元；苗木采购134.92万元；苗木定植148.08万元；肥料43.5万元；其他51.5万元。项目计划支出金额1000万元，实际支付资金500万元，预算执行率50%。

3.项目资金管理情况分析。

# 项目申请预算资金1000万元，实施方案已申报，批复已下达。本项目资金使用严格按照新疆林业改革发展资金管理实施细则（新财建（2019）90号）规定，涉及乡镇人民政府单位根据项目执行进度拨付工程款，资金支付由分管县委领导、主管财务县委领导、县财政局及扶贫办等各级部门审批审核；资金拨付由财政直接支付业。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

本项目共设置一级指标3个，二级指标9个，三级指标12个，其中已完成三级指标10个，指标完成率为83%。

（三）绩效指标完成情况分析。（根据年初绩效指标逐项分析）

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。根据项目绩效目标设定内容，本项目申报设定数量2项，共完成人工造林1万亩。

（2）质量指标。项目造林成活率符合要求

（3）时效指标。本项目计划实施进度为2019年3月-2019年12月，完工及时率100%。

（4）成本指标。根据项目补助规定，每亩地500元补助。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

1、改善生态环境，促进区域经济发展

该项目的建成实施，在一定程度上改变麦盖提县及周边区域生态环境质量，改善景观面貌，更易于吸引国内外资金、技术、人才，改善投资环境，使得区域经济得到更好的发展。

2、防风固沙、水土保持、庇护农田效益

根据东北林业大学国家重点科技攻关项目《生态林业工程和森林生态效益及量化评价》，森林抑制风沙量平均为14.2t/hm2，固沙量平均0.3t/亩，保肥量为2.5t/hm2·年；森林抑制风沙效益200元/hm2·年。据此计算，麦盖提县新增10000亩生态防护林，每年抑制风沙量约为4730t，固沙量约为1500t，保肥量约为800t，每年产生抑制风沙13万元的间接经济效益。

（2）社会效益。

项目实施后其社会效益主要体现在通过生态环境的改善，提高麦盖提县居民生产、生活质量，促进区域经济社会持续发展，维护社会安定和民族团结等方面。

（3）生态效益。

1、增加森林资源面积，提高防风固沙能力

项目的建成实施，可增加该县林地面积10000亩，有效的提高森林覆盖率，降低土地沙化、荒漠化及风沙对于该县农田牧场的危害程度，植被群落结构发生变化，增加物种资源，改善周边区域生态环境。

2、改良土壤、水土保持

项目的建设可以起到局部防止水土流失、防止土地盐渍化等多种功能，既能提高土壤肥力，保持水土，增加土壤的水分，又可改善环境。其枯落物经分解成为良好的肥料，植物的根瘤有固氮改土效果，地下根系的发展变化也可改善土壤的通透性，增加有机质含量，对该区域土壤结构、土壤养分与水分状况，均有显著的改善作用。

3、净化空气、调节气候、防治污染

项目的建成实施，可有效缓解小区域内大气对环境的污染，还可抑制沙尘、浮尘天气。地面植被覆盖率的增加，可降低农区水蒸腾作用，增加空气湿度，降低局部温度，对调节干旱荒漠气候起到良好作用。

（4）可持续影响。

本项目建设符合工程区实际情况，也符合中央对工程建设的指导思想和要求，生态效益、社会效益、经济效益显著，项目建设意义重大。

3. 满意度指标完成情况分析。

按计划完成项目实施，已做满意度调查问卷，周边群众对生态造林很满意。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

退化林修复10000亩目前正在编制实施方案，由于地块较散，调查人员缺乏，前期调查工作困难。下一步将积极做好项目实施前期准备，计划2020年实施完毕。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解了项目资金的使用效率和效果，项目管理过程规范，按照实施方案完成了预期绩效目标。通过开展预算绩效管理和绩效自评工作，建立科学合理的绩效机制，客观准确的评价我单位项目绩效，不断完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。同时，通过开展自我评价来总结经验,为今后同类项目的执行与实施提供了参考依据。

本项目绩效自评结果将根据上级要求时间予以公开，接受社会公众监督。

五、其他需要说明的问题

无

附：转移支付区域（项目）绩效目标自评表