# 喀什地区麦盖提县扶贫项目资金支出

# 绩效自评报告

（2019年度）

项目名称：易地扶贫搬迁建设项目

实施单位（公章）：麦盖提县发展和改革委员会本级

主管部门（公章）：麦盖提县发展和改革委员会

项目负责人（签章）：骆小凡

填报时间：2020年12月31日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

麦盖提县发展和改革委员会作为政府工作部门，部门主要职能有：负责全县国民经济和社会发展宏观综合规划，研究全县社会发展战略，制定规划，编制国民经济发展中、长期和年度计划。研究分析全县经济运行情况，规划重大项目和固定资产投资项目储备和上报，对重大项目进行协调、指导，引导民间资金用于固定资产投资方向，负责以工代振、生态建设、农业区域进行开发治理和吸引外资规划、保护和开发利用综合管理。贯彻国家的物价政策及价格法规，做好价格监测工作，实行物价监督，开展价格鉴证受理，组织拟订综合性经济体制改革方案，指导和推进我县总体经济改革，负责技术改造投资管理，指导工业发展，研究拟订资源节约、能源发展和综合利用的规划，协调生态建设、资源节约和综合利用的重大问题，组织协调环保产业工作。承办县委、县人民政府和上级机关交办的日常工作和其他事项。

麦盖提县发展和改革委员会内设办公室、综合业务办、项目管理办公室、粮食和物资储备办公室4个科室。机构人员情况如下：编制22人，实有在职人数19人，退休16人，离休1人，属于一般公共预算财政拨款（补助）开支36人，其中：在职19人，退休16人，离休1人。

（二）项目简介

1.麦盖提县易地扶贫搬迁计划两年（2016年～2017年），由麦盖提县国有资产经营有限责任公司来实施完成，2017年搬迁规模666户贫困户，2066人，新建安置房622套，购置商品房44套，总建筑面积62990m2，其中住房总面积42815m2，其余为配套脱贫产业面积，2017年下达计划总投资12339.7万元。

2.改善搬迁群众的生活环境，更好地提供基本公共服务，优化人口与村镇布局，调整改善产业结构，加快脱贫致富步伐，提高扶贫投入效益，有利于迁出区生态环境的恢复与治理，促进可持续发展。

（三）项目预算绩效目标设定情况

根据《关于下达2016年易地扶贫搬迁工程中央基建投资预算的通知，喀地财建【2016】50号，85号》，《关于下达2017年第一批易地扶贫搬迁工程中央基建投资预算，喀地财建【2017】20号》，《喀地财扶【2018】60号》，《关于下达2018年自治区预算追加财政专项扶贫资金的通知（麦财农【2018】119号》，《关于做好2019年自治区第一批政府债券（新增一般债券）使用管理工作的通知（喀地财预【2019】10号）》文件，本项目计划下达预算资金12339.7万元。

绩效目标情况：2017年易地扶贫搬迁项目经县人民政府批复同意由县发改委作为政府购买服务主体，县国资公司为麦盖提县2017年易地扶贫搬迁项目代建及投融资统贷、管理、还贷中标商。建设内容为建档立卡贫困户666户、2066人建设搬迁安置点。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

2017年易地扶贫搬迁项目计划下达总投资12339.7万元，资金来源为：中央预算内资金2066万元，到位地方债务资金10273.7万元。

（二）项目资金实际使用情况分析

2017年易地扶贫搬迁项目实际下达资金12525.652592万元，2017年项目建设于2018年7月底建档立卡贫困户全部搬迁入住，目前资金全部支付完毕。

（三）项目资金管理情况分析

本项目资金使用严格按照《喀什地区财政扶贫资金管理办法（试行）》规定，涉及乡镇人民政府单位根据项目执行进度拨付工程款，资金支付由分管县委领导、主管财务县委领导、县财政局及扶贫办等各级部门审批审核；资金拨付由财政直接支付施工企业。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

麦盖提县易地扶贫搬迁计划两年（2016年～2017年）实施完成，共计划搬迁建档立卡贫困户841户2644人，分布于5个乡镇。分别是：巴扎结米乡44户190人、涉及村数9个；希依提墩乡102户325人、涉及村数5个；吐曼塔勒乡373户1117人、涉及村数6个；尕孜库勒乡155户453人、涉及村数19个；克孜勒阿瓦提乡167户559人、涉及村数4个。实施2017年易地扶贫搬迁项目时，由于麦盖提县巴扎结米乡位于县城周边，与县城镶嵌交错，44户易地搬迁户分布在9个村，且每村搬迁户数较少，为更加有利于贫困户搬迁安置，加快贫困户身份和思想的转变，早日实现脱贫摘帽，我县申请将原批复《关于麦盖提县2017年易地扶贫搬迁建设项目实施方案的批复》（喀发改代赈〔2017〕198号）中的新建666套安置房变更为新建安置住房622套，购置商品房44套，最后经上级研究决定给麦盖提县下达《关于麦盖提县2017年易地扶贫搬迁建设项目实施方案变更的批复》（喀发改代赈〔2017〕608号）。目前，2016-2017年下达的计划任务已全部完成，建档立卡贫困户已全部搬迁入住。

（二）项目管理情况分析

各级反馈问题共六大类23条，其中：中央巡视反馈问题2条、省级脱贫攻坚成效考核5条、自治区脱贫攻坚联合巡查9条、自治区易地扶贫搬迁专项审计问题2条、地区发展和改革委员会检查5条。针对各级反馈的每项问题均明确了目标、整改措施、责任单位、配合单位、整改时限等内容，现已全部整改完成。

四、项目绩效目标完成情况分析

本项目共设置一级指标3个，二级指标9个，三级指标23个，其中已完成三级指标23个，指标完成率100%。

（一）产出指标完成情况分析

1.项目完成数量

建设总面积指标预期值62990平方米，实际完成值62990平方米，该指标权值分为3分，得分3分；建设安置房面积指标预期值42815平方米，实际完成值42815平方米，该指标权值分为3分，得分3分；新建安置房指标预期值622套，实际完成值622套，该指标权值分为3分，得分3分；安置建档立卡贫困人口数指标预期值2066人/户，实际完成值2066人/户，该指标权值分为3分，得分3分；购置商品房指标预期值44套，实际完成值44套，该指标权值分为3分，得分3分；数量指标总权衡分值15分，得分15分。

2.项目完成质量

项目经专业部门验收，工程验收合格率指标预期值100%，实际完成值100%，该指标权值分为3分，得分3分；项目完工投入使用指标预期值100%，实际完成值100%，该指标权值分为3分，得分3分；债券资金规范管理使用率指标预期值100%，实际完成值100%，该指标权值分为3分，得分3分；配套设施验收合格率指标预期值100%，实际完成值100%，该指标权值分为3分，得分3分；建档立卡贫困户安置房建设标准指标预期值25平方米/人，实际完成值25平方米/人，该指标权值分为3分，得分3分；集中安置率指标预期值100%，实际完成值100%，该指标权值分为3分，得分3分；质量指标总权衡分值18分，得分18分。

3.项目完工时效

本项目计划实施进度为2016年10月前开工及时率指标预期值	100%，实际完成值100%，该指标权值分为3分，得分3分；2017年11月前完工及时率指标预期值100%，实际完成值100%，该指标权值分为3分，得分3分；债券资金全部支出时限指标预期值低于90天，实际完成值90天，该指标权值分为3分，得分3分；时效指标总权衡分值9分，得分9分。

4.项目成本节约情况

安置房建设均价指标预期值<=1800元/平方米，实际完成值1800元/平方米，该指标权值分为4分，得分4分；配套设施建设成本指标预期值<=490元/平方米，实际完成值490元/平方米，该指标权值分为4分，得分4分；成本指标总权衡分值8分，得分8分。

（二）效益指标完成情况分析

1.项目实施的经济效益分析

搬迁户人均商业出租收益指标预期值1000元/年，实际完成值1000元/年，该指标权值分为5分，得分5分；经济效益指标总权衡分值5分，得分5分。

2.项目实施的社会效益分析

搬迁入住指标预期值100%，实际完成值100%，该指标权值分为5分，得分5分；建档立卡贫困人口搬迁户指标预期值666户，实际完成值666户，该指标权值分为5分，得分5分；社会效益指标总权衡分值10分，得分10分。

3.项目实施的生态效益分析

改善移民搬迁地区生态环境指标预期值有所改善，实际完成值100%，该指标权值分为5分，得分5分；生态效益指标总权衡分值5分，得分5分。

4.项目实施的可持续影响分析

安置房使用年限指标预期值50≥年，实际完成值50年，该指标权值分为5分，得分5分；改善移民搬迁地区生态环境

指标预期值有所改善，实际完成值100%，该指标权值分为5分，得分5分；可持续影响指标总权衡分值10分，得分10分。

(三)满意度指标完成情况分析

按计划完成项目实施，已做满意度调查问卷，受益贫困人口满意度指标预期值≥95%，实际完成值95%，该指标权值分为10分，得分10分；服务对象满意度指标总权衡分值10分，得分10分。

五、项目绩效目标未完成的原因分析和改进措施

无。

六、综合评价结论

经综合评价，本项目实施达成预期指标：资金使用、管理、保障到位，严格执行扶贫资金管理办法和县财政资金管理制度，能按照实施方案执行招投标管理办法，综合评价得分为100分。

七、项目实施的经验、问题、建议

（一）主要经验及做法

项目启动时，我们将相关档案及时整理、收集、汇总，完善了档案资料，按照时间节点推进项目建设进度，及时完成各项任务建设。项目建设单位根据《易地扶贫搬迁工程管理办法》按照施工进度及时拨付项目资金，目前项目已竣工验收完毕，资金也按照合同约定支付完毕。

（二）存在的问题

无

（三）建议

无

八、绩效评价工作有关说明

包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，项目现场勘验检查核实等情况

本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了项目资金的使用效率和效果，项目管理过程规范，按照实施方案完成了预期绩效目标等。同时，通过开展自我评价来总结经验，为今后项目执行提供参考依据。

九、附表

《绩效目标自评表》